МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение подрядных строительных

работ для  муниципальных нужд

г. Красный Холм                                         "____" __________ 200__ г.

Администрация городского поселения город Красный Холм, именуемая в дальнейшем  Муниципальный  заказчик  (далее  также Заказчик),   в лице главы администрации городского поселения г.Красный Холм, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________именуемый в дальнейшем Подрядчик, в  лице____________________________________________

действующего на основании _______с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ, оказание  услуг  для  государственных и муниципальных нужд", иного законодательства  Российской  Федерации  и  Тверской  области,  на основании  результатов размещения  муниципального заказа    путем  проведения    запроса котировок (протокол котировочной комиссии №__ от __________2009  г.) на выполнение Строительства насосной станции над артскважиной по объекту: «Водоснабжение города Красный Холм Тверской области по ул.Красноармейская, 107»,  заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению Строительства насосной станции над артскважиной по объекту: «Водоснабжение города Красный Холм Тверской области по ул.Красноармейская, 107»,  в объемах согласно проектно-сметной документации, согласованной Центром ценообразования.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить строительство насосной станции над артскважиной по объекту: «Водоснабжение города Красный Холм Тверской области по ул.Красноармейская, 107» в сроки, установленные настоящим Контрактом, по заданию Заказчика и в соответствии со сметной документацией.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.4. Финансирование указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта работ осуществляется за счет средств  бюджета городского поселения г.Красный Холм и Краснохолмского района.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _________ (_____________________________ч ______________________) рублей. Цена Контракта включает общую стоимость всех работ и сопутствующих услуг, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту,  аванс  30%  от указанной суммы

2.2. Цена Контракта устанавливается в соответствии  с результатами запроса котировок, указанными Подрядчиком в заявке, зафиксированной  в протоколе №__ от __________2009г. комиссии  .

Цена Контракта  является неизменной на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.3. В случае неисполнения Подрядчиком графика производства работ их приемка производится по ценам, действующим на период, предусмотренный графиком для данного вида работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик при заключении Контракта согласовывает с Заказчиком начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту, которые отражаются ими в Графике производства работ(приложение).

Работы Подрядчиком осуществляются в сроки в соответствии с Графиком производства работ. Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

3.2. Все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, производятся Подрядчиком в строгом соответствии с Графиком производства работ. Изменение Графика производства работ производится по согласованию сторон.

4. Обязанности сторон

4.1. Для выполнения полного комплекса работ по выполнению строительства насосной станции над артскважиной по объекту: «Водоснабжение города Красный Холм Тверской области по ул.Красноармейская, 107» в соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется:

4.1.1. Качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта, и в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденной проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТом, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами;

4.1.2. По согласованию с Заказчиком поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительные механизмы, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком;

4.1.3. Обеспечить на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности; использование земельного участка по целевому назначению; охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ; оформление информационных щитов и временного освещения в период выполнения работ в соответствии с требованиям СНиП, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательства;

4.1.4. Восстановить благоустройство, озеленение, ограждение, проезды и дорожки на строительной площадке и прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью;

4.1.5. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы;

4.1.6. Выполнить работы по настоящему Контракту и оформить первичную исполнительную документацию в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

4.1.7. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам нанесенный по его вина при производстве строительно-монтажных работ;

4.1.8. Нести в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате судебных решений по иску третьих лиц за противоправные действия персонала Подрядчика.

4.1.9. Обеспечить надлежащую охрану объекта, оборудования, строительной площадки, материалов и другого имущества, поставленного на строительную площадку;

4.1.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительства (ремонта) объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор;

4.1.11. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключений в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями;

4.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

4.1.13. При готовности объекта к эксплуатации в течение 5 (пяти)  дней известить об этом Заказчика;

4.1.14. Нести расходы по содержанию объекта до передачи его эксплуатирующей организации;

4.1.15. Обеспечить выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта;

4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику до начала выполнения работ по настоящему Контракту:

- проектно-сметную документацию по объекту с необходимыми согласованиями, необходимую для своевременного выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ, - в количестве 1-го экземпляра;

- строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта;

4.2.2. До начала выполнения работ по настоящему Контракту обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ;

4.2.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности объекта к эксплуатации организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством объекта;

4.2.4. Производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом (объемы работ на объекте должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, в соответствии со сметной документацией);

4.2.5. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.

5. Порядок выполнения работ. Контроль и надзор

Заказчика за исполнением Контракта

5.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта, в соответствии с Графиком производства работ.

5.2. Заказчик назначает на объект своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ,  контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения или некачественного исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков, исправлению некачественно выполненных работ.

5.4. Заказчик вправе вносить конструктивные решения, которые, по его мнению, необходимы, о чем он дает письменное распоряжение, и вносит изменения в рабочую документацию, являющуюся обязательной для Подрядчика.

5.5. Сдача и приемка работ:

5.5.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приема выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случаях:

5.6.1. Обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;

5.6.2. Неисполнения Подрядчиком установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом обязательных требований к работе;

5.6.3. Существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления и которые не были устранены по истечении установленного срока;

5.6.4. По другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

5.7. В случае принятия решения о прекращении строительства объекта Заказчик в 15 – дневный  срок:

- принимает решение о консервации объекта;

- оплачивает фактически выполненные работы;

- принимает не завершенный строительством объект под свою охрану.

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляются сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

6. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

6.1. Заказчик при наличии денежных средств перечисляет на расчетный счет подрядчика аванс в размере до 30% стоимости работ, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта. Погашение фактически выплаченного аванса производится пропорционально выполненным за промежуточные отчетные периоды работам.

6.2. Ежемесячно до 25 числа Подрядчик представляет акты выполненных работ, оформленные по форме КС-2, КС-3 с учетом п.4.2.4 настоящего контракта. Акты  на скрытые работы и другие документы.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

6.4. В случае, если Заказчик в установленный срок не оформил представленные документы, не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика считаются оформленными Заказчиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

6.5. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и справки о стоимости выполненных работ в пределах твердой договорной цены и годового лимита финансирования в течение 10 (десяти) банковских дней.

6.6. До окончания работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, Заказчик резервирует и не оплачивает 10% стоимости выполненных работ. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ, включая резервируемый объем средств, и принятия их представителем Заказчика производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты  утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приема объекта в эксплуатацию).

6.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

6.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

6.9. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Гарантии качества

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, рабочей документацией, действующими нормами, стандартами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы определяется в соответствии с действующим законодательством на данный вид работы с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приема объекта в эксплуатацию).

8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 8.3 настоящего Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по  их обнаружении.

В течение 10 ( десяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны - поровну.

8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

9. Ответственность сторон

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  по настоящему контракту, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки,  если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного  настоящим контрактом.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после для установленного муниципальным контрактом срока исполнения

обязательств. Размер такой неустойки устанавливается настоящим контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10. Охрана строительной площадки

10.1. Подрядчик обеспечивает охрану объекта до даты приемки Заказчиком объекта.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

11.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

12. Срок действия и порядок расторжения Контракта

12.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания сторонами и до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.

12.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

12.3. При расторжении Контракта по любым основания Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС–3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

13. Особые условия

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой стороны.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

13.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

13.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

13.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.

13.7. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего государственного контракта.

К настоящему Контракту прилагаются:

1. Проектно-сметная документация;

2. График производства работ (приложение).

14. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон

Муниципальный заказчик                                    Подрядчик

Администрация городского поселения г.Красный Холм

171660 Тверская область, город Красный Холм, ул. Мясникова, д.1/17

Р/сч 40204810600000000080 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь

Л/сч 2205026000000807012122200008

БИК 042809001

ИНН 6928003647 КПП 692801001

ОКПО ОКВЭД ОКОНХ

Тел. (48237) 2-29-28

Получатель: Глава администрации городского поселения г.Красный Холм П.Е.Панасюк

«____» __________ 2009__ г.                    «____» _____________ 2009__ г.