Приложение  1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по содержанию дорог и сооружений на них на территории городского поселения   г. Красный Холм.

1. Вводная часть.

Муниципальный заказ на выполнение работ разработан в соответствии с заявкой Администрации городского поселения г. Красный Холм с потребностью обеспечения  безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов на дорогах г.Красный Холм.

Победитель(и) запроса котировок обязуется (ются):

а) заключить муниципальный(ые) контракт с заказчиком;

б) выполнить работы на условиях своей Заявки и в соответствии с требованиями технического задания Заказчика;

в) надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение работ.

Победитель(и)  запроса котировок  должен(ы) обеспечить:

а) Поставку  на объект всех необходимых материалов и техники.

б) Безопасность проводимых на объекте работ для населения и эксплуатирующего персонала.

в) Защиту окружающей среды при проведении работ на объекте.

г) Гарантийные обязательства по безвозмездному устранению на объекте выявленных в процессе эксплуатации дефектов и неисправностей, возникших по его вине.

Заказчик обязуется своевременно оплатить выполненные работы.

2. Начальная цена контракта

Начальная цена контракта составляет 350000( триста пятьдесят тысяч) рублей.

3. Сроки выполнения работ,

Работы по содержанию дорог и сооружений на них на территории г.Красный Холм должны быть выполнены с 01.02.2010 года до 30.06.2010года.

4. Требования по качеству.

Работы должны осуществляться в соответствие с существующими ГОСТами, нормами и правилами техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормам и правилам, в соответствии с метеоусловиями.

5. Наименование работ и место их выполнения.

| Наименование работ, их характеристики | Место выполнения работ | Единицы измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ | Тверская область, город Красный Холм |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Расчистка дорог |  | Пог.м. | 39769 |  |
| Посыпка дорог ПСС |  | Пог.м. | 39769 |  |
| Вывоз шлака, отсыпка улиц и дорог (ямочный ремонт) |  | Т | 610 |  |
| Расчистка оголовков труб |  | Шт. | 92 |  |
| Чистка водоотводящих каналов |  | Пог.м. | 28432 |  |
| Обкашивание обочин |  | Пог.м. | 22400 |  |
| Обслуживание мостов |  | Шт./пог.м. | 2/120 |  |
| Контроль за метеоусловиями |  | Дн. | Ежедневно |  |
| Установка и замена дорожных знаков |  | Шт. | 10 |  |
| Расчистка парковой зоны |  | Пог.м. |  | -- |
| Расчистка тротуаров |  | Пог.м. |  | -- |

4. Адрес и реквизиты Заказчика

| № | Наименование муниципального учреждения | Ф.И.О. руководителя | Адрес | Телефоны |  | Банковские реквизиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код | Номер |  |
| 1. | Администрация городского поселения г. Красный Холм | Портнов Сергей Владимирович | 171660 Тверская обл. г. Красный Холм. ул.Мясникова д.1/17 | ( 48237) | 2-29-28 | Управление федерального казначейства по Тверской области (Администрация городского поселения г. Красный Холм) л/сч.2205026000000807012122200008 ИНН 6928003647 КПП 692801001 р/сч. 40204810600000000080 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК: 042809001 |

5. Условия оплаты.

Оплата производится на основании подписанных актов приема-передачи выполненных работ в течении 20 банковских дней. расчет за выполненные работы осуществляется путём перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

ЗАКАЗЧИК ________________________   ( С.В.Портнов)             ПОДРЯДЧИК ______________ (________________)