Приложение  1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по изготовлению и установке надгробных сооружений на братском захоронении в  г. Красный Холм Тверской области.

1. Вводная часть.

Муниципальный заказ на выполнение работ разработан в соответствии с заявкой Администрации городского поселения г. Красный Холм на основании стандартов благоустройства и Правил содержания воинских захоронений в г. Красный Холм  Тверской области.

Победитель запроса котировок обязуется :

а) заключить муниципальный контракт с заказчиком;

б) выполнить работы на условиях своей Заявки и в соответствии с требованиями технического задания Заказчика;

в) надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение работ.

Победитель  запроса котировок  должен обеспечить:

а) Поставку  на объект всех необходимых материалов и техники.

б) Безопасность проводимых на объекте работ для населения и эксплуатирующего персонала.

в) Защиту окружающей среды при проведении работ на объекте.

г) Гарантийные обязательства по безвозмездному устранению на объекте выявленных в процессе эксплуатации дефектов и неисправностей, возникших по его вине.

Заказчик обязуется своевременно оплатить выполненные работы.

2. Начальная цена контракта

Начальная цена контракта составляет 486376.00( четыреста восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей.

3. Сроки выполнения работ,

Работы по изготовлению и установке надгробных сооружений на братском захоронении в  г. Красный Холм Тверской области  должны быть выполнены с 26.04.2010 года до 26.05.2010года.

4. Требования по качеству.

Работы должны осуществляться в соответствие с существующими ГОСТами, нормами и правилами техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормам и правилам.

5. Наименование работ и место их выполнения.

| Наименование работ, их характеристики | Место выполнения работ | Единицы измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж старого мемориального сооружения | Тверская область, город Красный Холм | Шт. |  | 1 |
| Эксплуатация крана-манипулятора при установке мемориала |  | Час | 4 |  |
| Использование манипулятора при демонтаже старого мемориального сооружения |  | Час | 4 |  |
| Подготовка площадки под установку плиты |  | Шт. | 1 |  |
| Установка мемориального сооружения |  | Шт. | 1 |  |
| Стела черный гранит 2000х600х200 мм (5-ти сторонняя полировка) «волна» |  | Шт. | 1 |  |
| Подставка черный гранит 700х200х200 (5-ти сторонняя полировка) |  | Шт. | 2 |  |
| Плитка тротуарная квадратная (с установкой) |  | М.кв. | 80 |  |
| Изготовление барельефа солдата |  | Шт. | 1 |  |
| Орден Отечественной войны 20х20 |  | Шт. | 1 |  |
| Гравировка дополнительной надписи шрифт академический (Вечная слава героям павшим в боях за честь и независимость нашей Родины) |  | символ | 61 |  |

4. Адрес и реквизиты Заказчика

| № | Наименование муниципального учреждения | Ф.И.О. руководителя | Адрес | Телефоны |  | Банковские реквизиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код | Номер |  |
| 1. | Администрация городского поселения г. Красный Холм | Портнов Сергей Владимирович | 171660 Тверская обл. г. Красный Холм. ул.Мясникова д.1/17 | ( 48237) | 2-29-28 | Управление федерального казначейства по Тверской области (Администрация городского поселения г. Красный Холм) л/сч.2205026000000807012122200008 ИНН 6928003647 КПП 692801001 р/сч. 40204810600000000080 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК: 042809001 |

5. Условия оплаты.

Предоплата – 30% от суммы муниципального контракта.

Окончательная оплата производится на основании подписанных актов приема-передачи выполненных работ в течении 20 банковских дней. Расчет за выполненные работы осуществляется путём перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

ЗАКАЗЧИК ________________________   ( С.В.Портнов)             ПОДРЯДЧИК ______________ (________________)