## Проект  муниципального  контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение проектно-изыскательских работ

«Разработка схемы газоснабжения города Красный Холм»

г. Красный Холм                                                 	«_____»____________________20_ г.

Администрация Краснохолмского  района  Тверской  области, именуемая в дальнейшем  «Администрация  муниципального  образования» в лице Главы  района  Журавлева Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, Государственное  унитарное  предприятие  «Тверьоблстройзаказчик» Тверской области, именуемый в дальнейшем «Застройщик», в лице директора Панченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», в лице _________________________________________________, действующего на основании __________________________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации и Тверской области, по результатам проведенного запроса котировок __________________________________________________________________ (протокол _________ от «_______» ______________ 20__ г.), а также муниципального контракта на выполнение функций Застройщика № 14 от «26» мая  2010г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.    Предмет Контракта

1.1. По настоящему контракту Администрация муниципального образования обязуется создать Застройщику и Исполнителю необходимые условия для исполнения данными Сторонами Контракта, предусмотренных настоящим Контрактом обязанностей, осуществить координацию деятельности Застройщика, обеспечить своевременное перечисление средств Застройщику для дальнейшей оплаты Исполнителю.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить проектно-изыскательские работы (далее - работы) на объекте «Схема газоснабжения   г. Красный Холм» (далее - Объект), а также в сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.3. Застройщик, действующий в соответствии с муниципальным контрактом № 14 на оказание услуг по выполнению функций Застройщика от «26» мая  2010 г., обязуется выполнить функции Застройщика по выполнению проектно-изыскательских работ, в том числе осуществлять контроль за выполнением работ Исполнителем, в  установленный настоящим Контрактом  срок перечислять средства Исполнителю за выполненные работы.

Застройщик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.4. Проектно-изыскательские работы осуществляются в рамках реализации адресной инвестиционной программой Тверской области на 2010 год.

1.5. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, заданию на проектирование.

  - Исполнителю запрещается использование сведений, предоставленных ему Администрацией муниципального образования, для любых других целей, не относящихся к настоящему контракту. Администрация муниципального образования обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем договорных обязательств.

2. Цена Контракта

2.1.	Цена Контракта составляет ____________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС - %   __________ (_______________________________________) рублей ___ копеек рублей, за счет средств областного фонда софинансирования расходов _________________ (__________________________________________________) рублей, за счет средств бюджета муниципального образования  ____________ (__________________________________________________) рублей. Цена Контракта включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Исполнителю за исполнение своих обязательств по Контракту.

2.2.  Окончательная оплата за выполненные Исполнителем и принятые Застройщиком  работы производится после полного выполнения обязательств по настоящему контракту с учетом пункта 2.3. и 2.4 настоящего Контракта.

2.3.	Оплата выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту осуществляется Застройщиком путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

2.4. До окончания работ Застройщик резервирует и не оплачивает Исполнителю 10% от цены настоящего Контракта. После получения положительного экспертного заключения  государственной вневедомственной экспертизы резервируемый объем средств передается Исполнителю.

2.5. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения и доработки проектной документации в связи с неудовлетворительным качеством, Застройщик не оплачивает выполненную работу, а в случае произведенной ранее оплаты Исполнитель обязан перечислить Застройщику ранее полученную сумму.

2.6. При внесении изменений в законодательство, в адресную инвестиционную программу Тверской области и бюджет муниципального образования, уменьшающих финансирование Объекта, стороны обязаны уточнить объем бюджетных ассигнований с учетом данных изменений, но в пределах Цены Контракта.

2.7. Администрация  муниципального образования по согласованию с Исполнителем и Застройщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные настоящим Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Администрация муниципального образования  по согласованию с Исполнителем и Застройщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Застройщик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему Контракту Исполнитель начинает с момента подписания Контракта.

3.2. Работы по настоящему Контракту Исполнитель выполняет в срок до  01.11.2010 г.

3.3.	Исполнитель при заключении Контракта согласовывает с Застройщиком и Администрацией муниципального образования промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту, которые отражаются в календарном плане производства работ (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

3.4.	Все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, производятся исполнителем в строгом соответствии с календарным планом. Изменение промежуточных сроков выполнения работ производится по согласованию с Застройщиком и Администрацией муниципального образования.

Санкции за нарушение сроков выполнения работ определяются пунктами главы  9   настоящего Контракта.

4. Обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Качественно выполнить все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта.

4.1.2. Подготовить совместно с Застройщиком задание на проектирование.

4.1.3. Подготовить совместно с Застройщиком исходные данные для проектирования.

4.1.4. Совместно с Застройщиком согласовать проектно-сметную документацию со всеми необходимыми согласующими органами.

4.1.5. Подготовить необходимую информацию для Застройщика и Администрации муниципального образования для организации и проведения торгов по выбору проектной организацией.

4.1.6. Принять участие в защите разработанной проектно-сметной документации в экспертных и утверждающих органах.

4.1.7. Выполнить работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и настоящим Контрактом.

4.1.8. Передать Застройщику готовую техническую документацию в объеме, предусмотренном п. 5.15. настоящего Контракта.

4.1.9. Риск повреждений результата работ, до сдачи его Застройщику лежит на Исполнителе.

4.2. Заказчик-застройщик обязан:

4.2.1. Нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за достоверность данных, отраженных в Акте о приемке выполненных работ, а также отчетных данных об объемах выполненных работ.

4.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней осуществить проверку выполненных работ, рассмотреть, оформить и подписать представленные Исполнителем документы (справки, акты, счета) или направить обоснованный отказ.

    - Перечислять средства, полученные от Администрации муниципального образования из бюджета муниципального образования и областного фонда софинансирования расходов, на счет Исполнителя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения средств на счет, при наличии актов выполненных работ и (или) других необходимых документов.

    - Вести взаиморасчеты с Исполнителем и Администрацией муниципального образования за выполнение работы на основании актов о приемке выполненных работ с учетом понижающего коэффициента.

    - Вести бухгалтерский и статистический учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном законом порядке, нести ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетности.

    - Осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем календарного плана.

    - Для привлечения Исполнителя к ответственности в соответствии с гл. 9 настоящего Контракта Застройщик, а также в других случаях обязан предоставлять Администрации муниципального образования и в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления нарушения в  письменном виде следующие сведения:

- о нарушении Исполнителем сроков исполнения Контракта согласно календарного плана,

- о нарушении сроков сдачи работ по вине Исполнителя;

- о невыполнении Исполнителем своих обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, указанным в Гл. 7 настоящего Контракта;

- о иных нарушениях Исполнителем условий исполнения настоящего Контракта.

4.2.8. Получить экспертное заключение государственной вневедомственной экспертизы

    - Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.

4.2.10. Предъявлять претензии и/или исковые требования к Исполнителю при не исполнении Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.

4.3. Обязанности Администрации муниципального образования:

4.3.1. Координировать деятельность Застройщика.

4.3.2. Обеспечить финансирование  Объекта в объеме предусмотренном бюджетными ассигнованиями в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.3. Осуществлять финансирование объекта путем перечисления денежных средств на расчетный счет  Застройщика для расчетов с Исполнителем.

4.3.4. Применять к Застройщику и Исполнителю штрафные санкции, в соответствии с главой 9 настоящего Контракта.

4.3.5. Контролировать соблюдение Сторонами условий Контракта.

5. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов.

  - Расчеты за выполненные работы осуществляются в соответствии с актом выполненных работ с учетом ранее выплаченных денежных сумм в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-11» в порядке, установленном ниже, и оформляются актом приема выполненных работ и затрат.

  - Расчеты за выполненные работы осуществляются Застройщиком в пределах лимитов бюджетных ассигнований на основании актов приемки выполненных работ.

  - При завершении работ Исполнитель представляет Застройщику акт сдачи - приемки проектно-сметной документации с приложением комплектов технической документации по этапу или контракту в целом.

  - Приемка проектной продукции осуществляется должностными лицами или соответствующими структурными подразделениями Застройщика, акт приемки подписывает руководитель.

  - Состав проектной документации должен соответствовать требованиям СНиП и других нормативных документов РФ.

5.6.	По факту выполненных работ Исполнитель представляет Застройщику акт о приемке выполненных работ.

Указанный в настоящем пункте акт Исполнитель направляет с письмом, на котором Застройщик ставит отметку о получении, а именно: дату поступления документов, наименование организации, подпись принявшего документы, либо отметку в виде штампа и даты приема документов.

5.7. Застройщик в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

5.8.	Застройщик вправе отказаться от приемки промежуточного и (или) окончательного результата работ в случаях:

- Обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Исполнителем;

- Неисполнения Исполнителем установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом обязательных требований к работе;

- Существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их
безвозмездного исправления, и которые не были устранены по истечении установленного срока;

- По другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

5.9. В случае отказа Застройщика от приемки проектно-сметной документации  им совместно с Исполнителем в двухнедельный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

  - В случае, если Застройщик в установленный срок не оформил представленные документы, не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя считаются оформленными Застройщиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

  - В случае предусмотренном п. 5.10. настоящего Контракта, Исполнитель представляет данные документы Администрации муниципального образования и в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области с обязательным приложением копии сопроводительного письма, направленного им в адрес Застройщика, в целях уведомления Администрации муниципального образования и департамента жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области о нарушении Застройщиком условий исполнения настоящего Контракта и привлечения Застройщика к ответственности в соответствии с пунктами главы 9 настоящего Контракта.

  - Оплата выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Застройщиком денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

5.13.	Работы не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

5.14.	Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив  об этом в известность Администрацию муниципального образования в 3-дневный срок после приостановления работы. Вопрос о целесообразности  продолжения работы стороны решают совместно.

5.15.	По завершении работ Исполнитель передает Застройщику проектно-сметную документацию в 6 экз. на бумажном носителе и в электронном варианте в формате АПРС 1.10.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

  - При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Гарантии качества

7.1.	Исполнитель гарантирует:

-   качество   выполнения   всех   работ   в   соответствии   с   действующими  нормами,   стандартами  и  техническими  условиями,  своевременное  устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

- своевременное устранение за счет собственных средств недостатков проектно-сметной документации, выявленных в ходе строительства (ремонта, реставрации, реконструкции) Объекта вплоть до сдачи Объекта в эксплуатацию.

7.2.	Исполнитель несет ответственность за обнаруженные Застройщиком недостатки (дефекты),  если не докажет, что они произошли не по его вине.

7.3. 	При обнаружении недостатков, Застройщик должен заявить о них Исполнителю в разумный срок после их обнаружении.

В течение 7 дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В случае уклонения Исполнителя в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Застройщик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего Контракта или причинно - следственной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны - поровну.

7.4. Исполнитель за свой счет устраняет ошибки проектно-сметной документации, выявленные в  ходе экспертизы, и возмещает ущерб, причиненный Администрации муниципального образования в процессе капитального ремонта (реконструкции, реставрации) Объекта, вызванный неправильно принятыми проектными решениями.

В случае выявления ошибки в проектной документации в ходе проведения экспертизы, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Администрации муниципального образования, Застройщика и Исполнителя.

7.5. При отказе Исполнителя  от составления или подписания акта обнаружения дефектов Администрация муниципального образования назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и дает надлежаще оформленное заключение об их характеристике, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Тверской области по данному вопросу.

  - В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Исполнитель обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Застройщик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок.

В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Застройщик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя.

8. Обеспечение контракта.

8.1.В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту до заключения настоящего контракта Исполнитель оформил и предоставил Администрации муниципального образования  _________________ (вариант 1 - безотзывную банковскую гарантию, вариант 2 - договор страхования своей ответственности, вариант 3 - передал Администрации муниципального образования в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), вариант 4 – договор поручительства и соответствующую копию бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке (все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя) в размере указанном в пункте 8.2 настоящего контракта.

8.3. В случае, если по каким - либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контрактy, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Администрации муниципального образования иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указано в данном разделе настоящего Контракта.

9. Ответственность сторон.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

  - В случае невыполнения Исполнителем работ по своей вине в установленные сроки он выплачивает Администрации муниципального образования штраф в размере 10 %  от Цены настоящего Контракта. Администрация муниципального образования перечисляет поступившие средства в областной  и местный бюджеты, пропорционально объемам софинансирования.

  - В случае нарушения промежуточных сроков исполнения Контракта, а также срока окончания работ, согласно календарного плана, нарушения сроков окончания работ по вине Застройщика, Застройщик выплачивает Администрации муниципального образования пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

  - Исполнитель в полном объеме компенсирует Администрации муниципального образования ущерб, понесенный из-за некачественного выполнения Исполнителем проектно - изыскательских работ или из-за превышения сроков выполнения работ.

  - Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

  - Застройщик несет ответственность за достоверность сведений, представленных им в виде бухгалтерской и статистической отчетности в соответствии с действующим законодательством.

  - Исполнитель несет перед Администрацией муниципального образования ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.

  - Застройщик выплачивает Администрации муниципального образования пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного п. 5.10. настоящего Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

  - В случае просрочки исполнения Администрацией муниципального образования и Застройщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта.

  - Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.11. В случае прекращения финансирования и уведомления об этом Администрацией муниципального образования Застройщика и Исполнителя, Исполнитель может продолжить работы с разрешения департамента строительного комплекса, Администрации муниципального образования и Застройщика и последующей оплатой или должен пересогласовать календарный план по взаимному согласию сторон.

  - Исполнитель обязуется своевременно и за свой счет исправлять работу по обоснованным замечаниям Администрации муниципального образования, согласующих и экспертных органов.

  - Если экспертными органами установлена невозможность утверждения и доработки проектной документации в связи с неудовлетворительным качеством, Администрация муниципального образования не оплачивает выполненную работу, а в случае произведенной ранее оплаты Исполнитель обязан перечислить Администрации муниципального образования ранее необоснованно полученную сумму.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

10. Страхование.

10.1.	Исполнитель заключает договор страхования профессиональной ответственности разработчиков проектной документации на сумму, равную Цене настоящего Контакта.

  - Исполнитель передает Застройщику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

  - Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Администрация муниципального образования.

  - Страхование не освобождает Исполнителя от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

- Порядок урегулирования споров.

  - Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

  - В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

  - К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

12. Срок действия и порядок расторжения Контракта

12.1.	Настоящий Контракт действует с момента его подписания сторонами и до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.

12.2.	Настоящий Контракт расторгается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

12.3. Стороны договорились расторгнуть контракт по соглашению сторон также в случаях:

- задержки Исполнителем начала выполнения  работ более, чем на десять рабочих дней по причинам, не зависящим от Администрации муниципального образования и/или Застройщика;

- нарушения Исполнителем условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом и контрактом;

- систематического (более 3-х раз) несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ;

- систематического срыва (более 3 раз) Исполнителем сроков выполнения работ (более чем на 10 дней), определенных в календарном плане;

- систематического нарушения исполнителем сроков выполнения работ, влекущего
увеличение сроков окончания выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней согласно календарного плана  при необеспечении требуемого качества проектно-сметной документации.

- аннулирование лицензии на осуществляемую деятельность или ее приостановки на срок более 2-х недель, издания других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих прав Исполнителя на производство работ. Исполнитель обязан незамедлительно информировать Застройщика о наступлении случаев, указанных в данном абзаце.

12.4. При расторжении Контракта по любым основания Администрация муниципального образования и/или Застройщик соответственно обязаны:

- принять работы, фактически выполненные Исполнителем  с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Исполнителя подписать акты приемки - передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС - 3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Исполнителем работы.

13. Особые условия.

13.1.	Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой стороны.

13.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

  - Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

13.4. Исполнитель несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

  - Исполнитель представляет по запросу Администрации муниципального образования в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.

  - Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего муниципального контракта.

13. 8. К настоящему Контракту прилагаются:

Приложение №1 - Ведомость стоимости работ.

Приложение №2 – Календарный план.

14. Юридические адреса,

реквизиты сторон и подписи сторон.

| Администрация муниципального образования: | Заказчик-застройщик: | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Администрация Краснохолмского района Тверской области | ГУП «Тверьоблстройзаказчик» Тверской области |  |
| 171660, Тверская область, г.Красный Холм, пл.К.Маркса, д.10 ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь ИНН 6928002273 КПП 692801001 р/с 40204810800000000042 БИК 042809001 | 170100, г.Тверь, ул.Советская, д.23 ИНН 6905002887 КПП 690501001 р/с 40602810963020010002 к/с 30101810700000000679 в Тверском ОСБ №8607 г.Тверь БИК 042809679 |  |

Глава  Краснохолмского  района:		 Застройщик:	 		Исполнитель:

«____»_____________ 2010г.		«____»______________2010 г. 	             «____» __________ 2010 г.

Приложение № 1

к муниципальному контракту № _______

от _________________________

___________________________

___________________________

Ведомость стоимости работ

по Объекту

| №п/п | Характеристика проектируемого объекта или вида работ | Обоснование стоимости. Сборник цен на проектные работы | Расчет стоимости | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Глава Краснохолмского  района:________________________

Застройщик:_________________________________________

Исполнитель:_________________________________________

Приложение № 2

к муниципальному   контракту №_________________

от

Календарный план

| № п/п | Виды работ | Дата начала и окончания работ | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

Глава Краснохолмского  района:___________________________

Застройщик: ____________________________________________

Исполнитель:___________________________________________