| УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Краснохолмского района Тверской области ________________ /В.Ю.Журавлев/ «___» _______________ 2010 г. |  |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на выполнение работ по содержанию автомобильных

дорог межмуниципального значения 3 класса в Краснохолмском районе Тверской области на 2011г.

2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Приглашение к участию в аукционе                                                                                                             3

1. Участники размещения заказа                                                                                                                       4

2. Аукционная комиссия                                                                                                                                         4

3. Заявка на участие в аукционе                                                                                                                       4

4. Затраты на участие в аукционе                                                                                                                    4

5. Законодательное регулирование                                                                                                                   5

6. Предоставление документации об аукционе                                                                                         5

7. Разъяснение документации об аукционе                                                                                              5

8. Внесение изменений в документацию об аукционе                                                                       5

9. Порядок оформления заявки на участие в аукционе                                                                      5

10. Сведения о качестве работ/ услуг                                                                                                         6

11. Порядок подачи заявок                                                                                                                               6

12. Запоздавшие заявки на участие в аукционе                                                                                 6

13. Отзыв заявок на участие в аукционе                                                                                                  6

14. Отказ от проведения аукциона                                                                                                                 6

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе                                                            7

16. Порядок проведения аукциона                                                                                                                 8

17. Право на обжалование                                                                                                                                  10

18. Подписание контракта                                                                                                                                  11

19. Изменение условий контракта                                                                                                                11

20. Обеспечение исполнения муниципального контракта                                                           12

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ                                                                                                                         14

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА                                                                                         17

Муниципальный  контракт №__

21. Техническое задание                                                                                                              37

″Заявка участника размещения заказа″                                                                                                      43

″ Сведения о качестве работ/услуг ″                                                                                                                46

«Анкета участника размещения заказа»                                                                                                     47

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ                                                                  48

Приглашение к участию в аукционе

Администрация Краснохолмского района Тверской области, являющийся муниципальным Заказчиком (далее  – Заказчик), приглашает юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также индивидуальных предпринимателей имеющих лицензию, принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по содержанию автомобильных  дорог межмуниципального значения 3 класса в Краснохолмском районе Тверской области.

В соответствии со статьями 33 и 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон) настоящая документация об аукционе содержит всю необходимую для участия в открытом аукционе информацию о предмете аукциона, а также описание порядка проведения аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо подготовить заявку на участие в аукционе (пакет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации об аукционе, и предоставить ее уполномоченному органу.

Полный комплект документации об аукционе, в том числе в форме электронного документа, может быть получен всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению:

- в письменной форме (по адресу: Администрация Краснохолмского района, Тверская обл., г.Красный Холм, пл.К.Маркса, д.10) ;

- в форме электронного документа – без взимания платы.

Ответственное лицо:  Щукина Елена Анатольевна	,   для справок: ( 48237) 2-25-54

Объем документации об аукционе составляет  47  машинописных листа.

Информация о выполняемых работах, оказываемых услугах: условия оплаты, техническое задание, место и сроки выполнения, оказания, другие требования к условиям исполнения контракта указаны в разделе «Информационные карты» настоящей документации об аукционе.

Проект  муниципального   контракта , который   будет   заключен  по результатам аукциона, находится в разделе «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе.

Инструкция участникам размещения заказа по подготовке заявок на участие в аукционе

## 1. Участники размещения заказа

Участниками размещения заказа (далее также – участник) являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участниками  могут быть  юридические лица независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

## 2. Аукционная комиссия

При размещении заказа путем проведения  аукциона создается аукционная комиссия (далее также – комиссия). Заказчиком до опубликования в официальном печатном издании или до размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона принимается решения о создании аукционной  комиссии, определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.

Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно перед началом проведения  аукциона -  регистрация  участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей.

Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим пунктом документации об аукционе, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

## 3. Заявка на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе (далее – также заявка) - пакет документов на участие в аукционе, подготовленный участником размещения заказа согласно требованиям Закона  и настоящей документации об аукционе. Содержание и порядок подготовки заявки на участие в аукционе установлен в пунктах 9 - 10 настоящей инструкции.

В связи с отсутствием федерального закона, определяющего статус электронного документа, все документы оформляются на бумажном носителе.

Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае, если участник размещения заказа подает две и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные им ранее заявки на участие в аукционе таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Участник размещения заказа может подать заявку по одному, нескольким или всем лотам, если в «Информационных картах» документации об аукционе предусмотрено несколько лотов.

Не допускается подача заявки на участие в аукционе на выполнение части работ, оказание части услуг, если иное не предусмотрено в «Информационных картах» документации об аукционе. В случае подачи заявки на участие в аукционе на выполнение части работ, оказание части услуг, такой участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в связи с несоответствием поданной им заявки на участие в аукционе требованиям Закона и  документации об аукционе.

## 4. Затраты на участие в аукционе

Участники размещения заказа несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением контракта. Заказчик не отвечает и не имеют обязательств по этим расходам.

## 5. Законодательное регулирование

Организация аукционов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Тверской области регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

## 6. Предоставление документации об аукционе

Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. Для ознакомления документация об аукционе на официальном сайте доступна без взимания платы.

Со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Предоставление документации об аукционе в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. Предоставление документации об аукционе до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона не допускается.

## 7. Разъяснение документации об аукционе

Участник размещения заказа, которому необходимо получить разъяснения положений документации об аукционе, вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос в адрес Заказчика о разъяснении положений документации об аукционе.

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания  подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе Заказчик размещает такое разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого получен запрос.

## 8. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе в соответствии с п. 6 настоящей документации об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Внесенные изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

## 9. Порядок оформления заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе в соответствии с п. 3 данной документации об аукционе оформляется на бумажных носителях в письменной форме на русском языке и подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого аукциона , на участие в котором подается данная заявка.

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

В конверте должны находиться документы, указанные в «Информационных картах» настоящей документации об аукционе. Все документы должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

## 10. Сведения о качестве работ/ услуг

Участник размещения заказа должен подготовить и представить сведения о качестве работ, услуг по форме № 1.2 настоящей документации об аукционе.

## 11. Порядок подачи заявок

Все заявки на участие в аукционе должны быть поданы Заказчику не позднее даты, времени и по адресу, указанному в «Информационных картах» настоящей документации об аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший срок, указанный в документации о проведении открытого аукциона, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в аукционе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, уполномоченный орган выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

## 12. Запоздавшие заявки на участие в аукционе

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## 13. Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

## 14. Отказ от проведения аукциона

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается Заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если в «Информационных картах» документации об аукционе установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

## 15. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Закона. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в «Информационной карте» документации об аукционе.

Комиссия изучает заявки на участие в аукционе на предмет их полноты, наличия всех необходимых подписей, а также правильности оформления заявки на участие в аукционе в целом.

Рассмотрение соответствия предлагаемых в заявке на участие в аукционе к выполнению работ, оказанию услуг требованиям «Заказа» документации об аукционе осуществляется по принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям».

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации заказчик, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения и по жалобе не принято решение на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 12 Закона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе или все заявки отклонены, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, предусмотренным настоящим пунктом документации об аукционе. Если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает  участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта , указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 ст. 38 Закона (в случае установления требования обеспечения исполнения контракта) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта , указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта .

## 16. Порядок проведения аукциона

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей публично в час, день и по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в «Информационных картах» настоящей документации об аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта , указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

Представитель участника аукциона обязан предоставить аукционной комиссии доверенность (оригинал) для участия в аукционе с правом осуществления действий от имени участника аукциона, в том числе с правом заявления цены контракта, составленную по форме 3.1 приложения 3 к настоящей документации об аукционе, либо документ, подтверждающий назначение (избрания) на должность руководителя (в случае, если в аукционе принимает участие  непосредственно руководитель), а также документ, удостоверяющий личность.

а) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки;

б) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта , «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в «Информационных картах» документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

в) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленным настоящим пунктом документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

г) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном настоящим пунктом документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

д) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления  аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае  аукционист объявляет об окончании проведения аукциона , последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных подпунктами А) и Б) настоящего пункта документации об аукционе.

А) В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.

Б) В случае проведения аукциона на поставку запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), оказание услуг связи, юридических услуг, победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, наиболее низкую цену единицы услуги.  При заключении контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

Если наиболее низкую цену контракта предложили несколько участников аукциона, то победителем аукциона признается тот участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о наиболее низкой цене контракта.

Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона может принять решение о приостановке проведения  аукциона и объявлении короткого перерыва.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо  в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта , «шаг аукциона» снижен в соответствии с настоящим пунктом документации об аукционе до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38  Закона (в случае установления требования обеспечения исполнения контракта) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта , указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта .

При проведении аукциона Заказчик осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта , последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона, и размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

В случае проведения аукциона по нескольким лотам протокол аукциона составляется в количестве, позволяющим направить экземпляр протокола каждому из победителей аукциона по лоту.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчиков письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

## 17. Право на обжалование

Участники размещения заказа вправе обжаловать решения и действия Заказчика, аукционной комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнительным органом государственной власти Тверской области, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области, в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 12.07.2006 г. № 180 - па «О контрольно - аналитическом комитете Тверской области» является контрольно – аналитический комитет Тверской области (170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, телефон приемной 39-44-16).

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г.  № 94 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд» является Федеральная антимонопольная служба.

Территориальным органом Федеральной антимонопольной службы в Тверской области является Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области (170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23).

## 19. Подписание контракта

Муниципальный контракт заключается заказчиком на условиях, содержащихся в документации об аукционе, и по цене контракта, определенной по результатам аукциона.

Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона или единственным участником размещения заказа согласно ч. 6 ст. 36 и ч. 12 ст. 35 закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с единственным участником аукциона или победителем аукциона в соответствии с ч. 13 ст. 37 и ч. 7 ст. 37 закона) и, в соответствии с ч. 4 ст. 528 Гражданского кодекса РФ, не позднее двадцати дней со дня подписания указанных протоколов.

В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный  в документации об аукционе,  не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 17 документации об аукционе или настоящим пунктом документации об аукционе, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в «Информационных картах» документации об аукционе указано о требовании обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или  участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В этом случае Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик обязан заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона — юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников  аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности участников аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления участниками  аукциона недостоверных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона;

4) нахождения имущества участников аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6)  наличие  в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

## 19. Изменение условий контракта

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

## 20. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Если в «Информационных картах» документации об аукционе предусмотрено обеспечение исполнения муниципального контракта, победитель аукциона обязан до заключения муниципального контракта предоставить Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере, указанном в «Информационных картах» данной документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем аукциона самостоятельно.

Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта:

Безотзывная банковская гарантия:

Банковская гарантия должна быть безотзывной (далее в данном разделе – банковская гарантия).

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством  Российской Федерации.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом — подрядчик, исполнитель, Гарантом — банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

- Сумма банковской гарантии должна быть в размере, указанном в «Информационных картах» данной документации об аукционе,  и должна быть выражена в российских рублях.

- Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания муниципального контракта

- Банковская гарантия  должна действовать в течение срока исполнения обязательств по государственному контракту.

- В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения исполнителем, подрядчиком своих обязательств по государственному контракту в предусмотренные сроки или расторжения муниципального контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения заказчик направляет в банк только письменное требование с обоснованием неисполнения Принципалом обязательств по контракту и  оригинал банковской гарантии.

- Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара.

- В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

- Банковская гарантия должна быть выдана российскими банком, страховой компанией или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично.

- При продлении срока действия муниципального контракта срок действия банковской гарантии также должен быть продлен.

- Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

- Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения подрядчиком, исполнителем своих обязательств по государственному контракту или расторжения муниципального контракта до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт путём указания сторон контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения контракта.

Договор страхования ответственности:

Договор страхования ответственности подрядчика, исполнителя должен соответствовать требования, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма в размере, указанном в «Информационных картах» данной документации об аукционе, и должна быть выражена в российских рублях.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, исполнителем своих обязательств по контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на муниципальный контракт путём указания сторон  контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения муниципального контракта.

Договор страхования должен действовать в течение срока исполнения обязательств по государственному контракту.

Денежные средства,  в том числе в форме вклада (депозита):

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в «Информационных картах» данной документации об аукционе.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются подрядчику, исполнителю заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по  контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика, исполнителя.

Денежные средства возвращаются на банковский счёт, указанный подрядчиком, исполнителем в этом письменном требовании.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Данные Информационные карты являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

Положения информационных карт

Предмет аукциона: выполнение работ по содержанию автомобильных дорог межмуниципального значения Тверской области 3 класса в Краснохолмском районе на 2011 г. .

Заказчик : Администрация Краснохолмского района.

Руководитель Заказчика: Глава администрации района В.Ю.Журавлев

Адрес Заказчика: 171660, Тверская обл., г.Красный Холм, пл.К.Маркса, д.10. (48237) 2-23-21-факс

Адрес Уполномоченного органа: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д.10 Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа Контактное лицо: Щукина Елена Анатольевна тел.(48237) 2-25-54 факс: (48237) 2-23-21 E-mail: admin@krholm.tver.ru

Источник финансирования: Субвенции местному бюджету на осуществление отдельных государственных полномочий в области осуществления дорожной деятельности на 2011 год.

Подготовка и подача Заявки

Язык Заявки: русский

Валюта контракта: рубль РФ

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 056 500 руб.(три миллиона пятьдесят шесть тысяч пятьсот) руб.

Не допускается подача заявки на оказания части услуг, выполнения части работ.

Цена контракта должна включать: - стоимость работ /услуг с учетом НДС; - другие обязательные платежи.

Цена контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения (за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией об аукционе).

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта: не предусмотрено.

Право заключения контракта с несколькими участниками: не предусмотрено.

Адрес для запросов по разъяснению по процедуре и по предмету аукциона: по адресу Заказчика, Уполномоченного органа

Адрес для представления конвертов с Заявками : Администрация Краснохолмского района 171660,Тверская обл., г.Красный Холм, пл.К.Маркса, д.10. Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Краснохолмского района

Контактное лицо уполномоченного органа: Щукина Елена Анатольевна - главный специалист отдела экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Краснохолмского района ( 48237 ) 2-25-54

Время, место и дата рассмотрения Заявок (окончательный срок подачи Заявок): 170660, Тверская обл., г.Красный Холм ,пл. К.Маркса, д. 10 зал заседаний 3 этаж. 17 часов 00 минут по московскому времени «17» ноября 2010 г .

Время, место и дата проведения аукциона: 22 ноября 2010 г. 170660, Тверская обл., г.Красный Холм ,пл. К.Маркса, д. 10 зал заседаний 3 этаж. 10 часов 00 минут по московскому времени

Требования к участникам размещения заказа

1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющихся предметом аукциона; 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки; 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Перечень документов, подаваемых в конверте с Заявкой

1) Заявка участника размещения заказа (приложение № 1 форма 1.1., оригинал); 2) Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 форма 2.1., оригинал); 3) Выписка из Единого муниципального реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона– для юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия); или выписка из Единого муниципального реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона – для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия); или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона – для иностранных лиц; или копия документа, удостоверяющего личность – для физического лица; 4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 5) Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 6) Сведения о качестве работ/услуг (приложение № 1 форма 1.2., оригинал). Опись представленных документов с указанием общего количества листов в конверте с Заявкой (оригинал). Примечание: «Анкета участника размещения заказа» и «Сведения о качестве работ/ услуг» оформляются в 2 экземплярах (оригиналы), один из которых прошивается в комплект документов заявки на участие в аукционе. Кроме вышеперечисленных документов участник размещения заказа также вправе предоставить любые другие документы, подтверждающие соответствие его и предлагаемых к выполнению работ/оказанию услуг требованиям настоящей документации об аукционе, а также: - справку из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; - в случае наличия задолженности участник размещения заказа может предоставить бухгалтерский баланс (форма №1 и №2) за последний завершенный отчетный период.

Условия допуска участников размещения заказа к аукциону

1) Соответствие участника размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа, установленным настоящей документацией об аукционе; 2) Предоставление всех документов, указанных в «перечне документов, подаваемых в конверте с заявкой на участие в аукционе»; 3) Соответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе и прилагаемым формам; 4) Достоверность сведений в документах, представленных участником размещения заказа, об участнике размещения заказа или о работах, об услугах, соответственно на выполнение, оказание, которых размещается заказ; 5) Соответствие требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Закона.

На процедуру проведения аукциона представитель  участника аукциона  обязан предоставить доверенность (приложение 3 форма 3.1- оригинал), либо документ, подтверждающий назначение (избрание) на должность руководителя в случае, если в аукционе принимает участие  непосредственно руководитель.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог межмуниципального значения  Тверской области 3 класса в Краснохолмском районе на 2011 г .

г. Красный Холм            			                                               « ___  »___________ 2010 г.

В соответствии с гл. 3 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Протоколом __________________________________ от «___» _______________г. , ЗАКАЗЧИК, Администрация Краснохолмского района, в лице Главы администрации района Журавлева Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава, и ПОДРЯДЧИК, _______________, в лице ______________________, далее именуемые Сторонами, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

- 1. Сведения о Контракте

1.1.ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение необходимого комплекса работ  по содержанию сети автомобильных дорог 3 класса в Краснохолмском  районе  (Приложение № 1 к Контракту)  в 2011 году (далее–работ) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (п.1.5. настоящего Контракта, Приложение № 3 к Контракту), в объемах, определенных лимитом средств, указанных в п. 1.3  настоящего Контракта.

ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательства по приемке и финансированию работ в размерах и формах, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Источник финансирования работ по содержанию автомобильных дорог – субвенции местному бюджету на осуществление отдельных  государственных полномочий в области осуществления дорожной деятельности на 2011 год.

1.3. Цена Контракта с учетом НДС -  ________________________тыс. руб. (прописью).

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

1.4. Характеристики эксплуатируемых дорог и дорожных сооружений

протяженность дорог –   112,9  км.

1.5. Требования к содержанию дорог и дорожных сооружений

Основными общими требованиями к содержанию автодорог и сооружений на них являются:

-обеспечение безопасности дорожного движения на обслуживаемых дорогах;

-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями;

-обеспечение пропускной способности дорог, недопущение перерывов в движении по причине неудовлетворительного состояния дорог.

Содержание автомобильных дорог регионального  и межмуниципального значения Тверской области и дорожных сооружений осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в Приложении № 3 к Контракту.

Расчеты стоимости работ производятся по расценкам Заказчика с понижающим коэффициентом, определенным как частное от деления цены контракта по результатам торгов, на начальную (максимальную) цену контракта . В случае снижения цен на основные строительные материалы (по данным Тверского регионального центра по ценообразованию в строительстве) более чем на 10 %, Заказчик вправе изменить расценки соответствующим образом.

Производственная база организации, осуществляющей содержание дорог в период летнего и зимнего содержания, должна находиться на расстоянии, обеспечивающем начало производства работ для безопасного движения в сроки, согласно требованиям ВСН 24-88 «Технические правила по ремонту и содержанию дорог».

В зимний период  автодороги содержатся в безопасном для движения состоянии согласно требованиям ВСН 24-88 «Технические правила по ремонту и содержанию дорог» и Методическим рекомендациям по зимнему содержанию территориальных автомобильных дорог Тверской области под снежным накатом в пределах средств, предусмотренных настоящим контрактом.

1.6. Сроки выполнения работ

Начало работ –  1 января 2011 года.

Окончание работ  –  31 декабря  2011 года.

- УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

- 2.1. Представительство

2.1.1 Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет инженер - заведующая отделом строительства в лице Ивановой В.В., либо  другого представителя Заказчика, назначенного в установленном порядке.

Интересы Подрядчика по Контракту представляет Управляющий в лице _____________.

2.1.2 Инженер и Управляющий могут проявлять инициативу в созыве производственных совещаний. Задача совещаний заключается в рассмотрении хода  работ  по эксплуатации автомобильных дорог, разрешении конфликтных ситуаций и решении вопросов, связанных с непредвиденными и прочими обстоятельствами, требующими совместных действий.

2.1.3 Сторона, по инициативе которой проводится совещание, должна заблаговременно (не менее чем за 2 дня) известить о месте и времени проведения совещания. Инженер и Управляющий не имеют права отказаться от участия в совещании без уважительной причины.

2.1.4. Инженер  ведет  протокол совещания руководителей и представляет копии протокола участникам совещания и Заказчику.

- 2.2. ЗАКАЗЧИК. Обязательства перед Подрядчиком. Инженер. Права. Обязанности. Ответственность. Распоряжения

2.2.1. Заказчик обеспечивает приемку и финансирование выполненных работ по содержанию согласно п. 2.10 и раздела 5 Контракта.

2.2.2.Заказчик имеет право отдавать письменные распоряжения  (предписания), связанные с обеспечением бесперебойного и безопасного дорожного движения.

2.2.3. Заказчик ежемесячно до 5 числа текущего месяца утверждает наборку работ по содержанию на текущий месяц. Заказчик после каждого контрольного проезда по автодорогам, согласно наборке работ на отчетный месяц, оформляет ведомости фактически выполненных и возможных к приемке работ, а так же ведомость замечаний и недостатков с указанием адресов состояния автодорог по условиям безопасности дорожного движения.

2.2.4. Заказчик несет ответственность за все действия Инженера, если такие действия совершены в пределах полномочий Инженера.

2.2.5. Инженер осуществляет надзор за выполнением работ по Контракту. Инженер контролирует качество выполняемых Подрядчиком работ, отдает распоряжения  (предписания), реализует прочие права и обязанности Заказчика, установленные в Контракте. Инженер вправе согласовывать методы и технологию производства работ.

2.2.6. Инженер имеет право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, произведенных по Контракту.

Инженер имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, предусмотренных Контрактом.

2.2.7. Инженер не уполномочен освободить Подрядчика от выполнения его обязанностей по Контракту.

Инженер имеет право отдавать письменные распоряжения  (предписания):

-о замене технологий и материалов, не обеспечивающих уровень качества, установленный нормативными документами без изменения цены Контракта;

-о полной или частичной приостановке работы на такие периоды времени, которые считает необходимыми по причине неблагоприятных погодных условий  и др.;

-о проведении дополнительных работ и мероприятий на дорогах и мостах для предотвращения аварийной ситуации.

Распоряжения (предписания) Инженера должны быть документально обоснованы результатами измерений, испытаний и др. и должны предусматривать разумные сроки для их исполнения.

2.2.8. Распоряжения (предписания) отдаются Инженером в письменном виде на имя Управляющего. В распоряжении  (предписании)  указывается дата его подписания и срок исполнения. Распоряжения (предписания) Инженера должны регистрироваться и храниться Управляющим на протяжении срока действия  Контракта, копии распоряжений (предписаний) хранятся Инженером.

- 2.3. ПОДРЯДЧИК. Управляющий. Права. Обязанности. Ответственность

2.3.1. Подрядчик обязан:

- обеспечить круглосуточное бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по закрепленным за ним участкам дорог в пределах средств, указанных в п.1.3 Контракта;

- обеспечить качественное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- в ситуациях, угрожающих безопасности дорожного движения,  обязан принять незамедлительные меры по устранению данной ситуации, при невозможности ее ликвидировать в течение 12 часов - известить Заказчика, и до получения от него указаний оградить место аварийных работ согласно ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

- располагать необходимыми ресурсами для выполнения работ по предмету Контракта;

- проводить учет интенсивности движения автотранспортных средств согласно ВСН 45-68  «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»;

- обеспечить передачу достоверной оперативной информации о состоянии автомобильных дорог, принимаемым мерам по обеспечению беспрепятственного и безопасного движения по ним (объем и форма передаваемой оперативной информации определяется Заказчиком);

- вести и представлять по первому требованию Заказчика журнал производства работ и другую исполнительную и производственно-техническую документацию, а также другие документы и справки, указанные в «Регламенте приемки работ по содержанию автомобильных дорог» (Приложение № 4 к настоящему Контракту);

- по требованию Заказчика предоставлять информацию по предмету Контракта по видам и формам, разработанным Заказчиком;

-обеспечить представителя Заказчика транспортным средством для проведения осмотра дороги и приемки выполненных работ.

- до 1 числа следующего месяца Подрядчик представляет Заказчику наборку работ на следующий месяц.

2.3.2. Подрядчик разрабатывает Мероприятия по обеспечению безопасного движения на автомобильных дорогах, содержащихся под снежным накатом (установка временных дорожных знаков  «Скользкая дорога», «Ограничение скорости»), в необходимых случаях организует  оповещение в средствах массовой информации и доводит до населения режимы движения по отдельным автомобильным дорогам.

По согласованию с Заказчиком и с Департаментом транспорта и связи Тверской области Подрядчик разрабатывает мероприятия и производит работы по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах при неблагоприятных погодных условиях, а так же принимает решение об ограничении движения автотранспорта на участках дорог, где возникла опасность для движения (разрушения проезжей части,  стихийные разрушения  и т.п.). Временное закрытие или ограничение движения согласовывается с Департаментом транспорта и связи Тверской области, администрациями муниципальных образований, районными ГИБДД. Подрядчик обязан согласовать с ГИБДД, комиссиями МЧС и выставить необходимые дорожные знаки, информационные щиты, обеспечить содержание технических средств регулирования.

2.3.3. Подрядчик /Управляющий/ имеет право потребовать от Заказчика указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Инженером в 3-х дневный срок в форме Распоряжения.

Требования Управляющего и Распоряжения Инженера оформляются в письменном виде, регистрируются и хранятся обеими сторонами на протяжении срока действия Контракта.

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить Инженеру либо другому лицу, уполномоченному Инженером,  доступ на Участок, а также в любое место, где ведутся или намечаются работы по Контракту.

По требованию Заказчика Подрядчик представляет информацию по предмету Контракта по видам и формам, разработанным Заказчиком.

2.3.5. Подрядчик несет ответственность по дорожно-транспортным происшествиям, связанным с неудовлетворительными дорожными условиями на обслуживаемых дорогах, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», обеспечивает учет и анализ дорожно-транспортных происшествий на дорогах,  осуществляет разработку совместно с Заказчиком мер по устранению причин, их вызывающих. Подрядчик представляет эти сведения при оформлении документов месячной приемки работ.

Если в результате дорожно-транспортного происшествия имуществу Заказчика, имуществу, закрепленному на праве оперативного управления за государственным учреждением «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» причинен материальный ущерб, Подрядчик обязан незамедлительно письменно (факсом) известить об этом Заказчика, Департамент транспорта и связи Тверской области, государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области».

2.3.6. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику сведения об имевших место ДТП на обслуживаемой сети дорог согласно Форме 1 Приложения 4 к «Правилам учета и анализа ДТП на автодорогах РФ» (Приказ ФДС РФ от 23.07.1998 № 168).

2.3.7. При совершении ДТП с тяжкими последствиями и ДТП, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, Подрядчик представляет Заказчику в трехдневный срок с момента совершения ДТП  Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП по форме  Приложения № 1 к «Правилам учета и анализа ДТП на автодорогах РФ» с определением характеристик дорожных условий  по Приложению № 2 к «Правилам учета и анализа ДТП на автодорогах РФ».

2.3.8. Подрядчик проводит работу по охране обслуживаемых участков дорог. В случае выявления самовольной прокладки инженерных коммуникаций, строительства сооружений и т.п. в полосе отвода закрепленных дорог, незамедлительно извещает об этом Заказчика, Департамент транспорта и связи Тверской области, государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области». Осуществляет контроль за сохранностью элементов обстановки пути (дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков и т.д.). Своевременно об этом ставит в известность Заказчика, Департамент транспорта и связи Тверской области, государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» и правоохранительные органы. Контролирует выполнение сторонними организациями технических условий государственного учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» по прокладке инженерных коммуникаций и строительству объектов. Подрядчику запрещается проводить какие-либо согласования по данному вопросу или принимать решения по отступлению от выданных технических условий.

Подрядчик по согласованию с ГИБДД устанавливает и обеспечивает содержание дорожных знаков перед мостами и путепроводами, находящимися в аварийном состоянии или с ограниченной несущей способностью:  дорожные знаки  -  3.11 «Ограничение массы»,  3.16  «Ограничение минимальной дистанции»,  3.13   «Ограничение высоты»,  3.14  «Ограничение ширины», 3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено». Дублирующие дорожные знаки с табличками устанавливаются в местах, где возможен разворот для транспортных средств, параметры которых превышают допустимые.

2.3.9. Весной, в срок до 10 мая, Подрядчик совместно с Заказчиком проводит осмотр состояния автомобильных дорог I-го класса. Осмотру подлежат: состояние проезжей части, водопропускных труб, земляного полотна, обочин, обстановки пути, элементов обустройства. По результатам осмотра составляется Акт весеннего осмотра автомобильных дорог, на основании которого определяется перечень приоритетных мероприятий по содержанию автодорог.

Весной и осенью Подрядчик совместно с Заказчиком проводит текущие осмотры искусственных сооружений (мостов, путепроводов, водопропускных труб и т.д.), а для больших сооружений - 2 раза в месяц, их результаты заносит  в мостовую книгу.

2.3.10.Весенний осмотр автомобильных дорог, не указанных в п.2.3.9 Контракта, производится Подрядчиком в срок до 31 мая текущего года. Результаты осмотра передаются Заказчику при сдаче-приемке работ за май месяц.

2.3.11. На основании Актов весеннего осмотра Заказчик определяет адреса и объемы ямочного ремонта в пределах средств, предусмотренных Контрактом.

Работы по производству ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия выполняются в соответствии с требованиями п.п. 4.4.4-4.4.15. Отраслевого дорожного методического документа «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального  и межмуниципального значения Тверской области» (Росавтодор, 2005 г.) и в соответствии с требованиями п.п.5.5.5.-5.5.10 ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» (Минавтодор РСФСР, 1989г.). Работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия (участки устройства асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части протяженностью до 50м) выполняются в соответствии с требованиями п.п. 10.16. – 10.41. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (Госстрой, 1985г.).

2.3.12. При выявлении необходимости выполнения ямочного ремонта в большем объеме, чем указано в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение №5 к  Контракту), Заказчик и Подрядчик вправе согласовать выполнение дополнительных объемов работ по ямочному ремонту за счет средств, предусмотренных Ведомостью объемов работ в пределах средств по разделу «Прочие работы».   Кроме того, в случае необходимости аварийной ликвидации ямочности дорожного покрытия, Заказчик вправе  перераспределить средства, предусмотренные на ямочный ремонт, между классами дорог.

2.3.13. При производстве дорожных работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и несет ответственность за техническое состояние средств регулирования (дорожные знаки, ограждающие устройства, сигнальные фонари).

2.3.14.  На участках автодорог  и у мостовых сооружений, где установлены запрещающие дорожные знаки по ограничению весовых параметров грузовых автотранспортных средств, Подрядчик с привлечением инспекторов ОГИБДД ОВД района периодически обеспечивает контроль за перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Принимает участие в проверке специальных разрешений на перевозку сверхнормативных грузов и, в случае нарушений, информирует Заказчика, Департамент транспорта и связи Тверской области.

2.3.15. Подрядчик своевременно выставляет дорожные знаки и ограждающие устройства, предупреждающие водителей о неудовлетворительных дорожных условиях.

2.3.16. Всю ответственность, связанную с убытками или нанесением ущерба собственности и здоровью своих работников,  а также с гибелью работников при выполнении работ по Контракту, несет Подрядчик.

2.3.17. В случае если в период действия настоящего контракта проводится мобилизационная подготовка или мобилизация, то Подрядчик привлекается к выполнению мобилизационного задания в соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

- 2.4. Конфликтные ситуации

2.4.1. Конфликтная ситуация возникает в следующих случаях:

а) Подрядчик не выполняет распоряжения (предписания) Инженера в указанный срок и не направляет Инженеру письменного требования разъяснений  по поводу распоряжения (предписания)  в срок не более 3-х дней с момента его получения;

б) Подрядчик считает неудовлетворительными разъяснения Инженера, полученные в ответ на его требование, либо не получает в 3-х дневный срок таких разъяснений.

2.4.2. В случае «а» Инженер должен немедленно направить Уведомление Заказчику на имя лица,  подписавшего Контракт, о возникновении конфликтной ситуации и отдать Распоряжение о приостановке работ по Контракту (такая приостановка не должна явиться причиной нарушения режима движения автотранспорта на эксплуатируемой дороге). Лицо, подписавшее Контракт, имеет право потребовать созыва совещания с участием Управляющего, Инженера, а также иных лиц (экспертов) по его усмотрению;

2.4.3. В случае «б» Управляющий должен немедленно уведомить лицо, подписавшее Контракт от имени Подрядчика, о возникновении Конфликтной ситуации.

Подрядчик имеет право письменно потребовать созыва совещания с участием данного лица, Инженера, Управляющего, а также иных лиц (экспертов) по усмотрению Подрядчика. В случае получения письменного отказа о проведении совещания, либо не получения ответа на свое требование в течение 3-х  дней, Подрядчик имеет право отказаться от исполнения работы, вызвавшей конфликтную ситуацию, если это не повлечет за собой нарушение режима движения автотранспорта на эксплуатируемой дороге.

2.4.4. Совещания по поводу конфликтной ситуации оформляются протоколом.

Протокол ведет сторона, являющаяся инициатором созыва совещания.

- 2.5. Дополнительные соглашения к Контракту

Заключение дополнительных соглашений к Контракту возможно в  случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.

- 2.6. Взаимоотношения сторон с третьими лицами

2.6.1. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски, которые явились результатом ее собственных действий или упущений,  и возмещает их третьим лицам.

2.6.2. Генеральный Подрядчик несет ответственность за убытки и расходы,  которые явились результатом действий субподрядных  организаций,  и возмещает их третьим лицам.

2.6.3. В случае нарушения инженерных коммуникаций в результате случайной аварии, Подрядчик должен немедленно уведомить соответствующие инстанции и сотрудничать с ними до ликвидации аварийной ситуации.

- 2.7. Защита окружающей среды

Подрядчик должен исполнять все федеральные законы, законы субъекта Российской Федерации и другие нормативные акты и  правила, по охране окружающей среды и пожарной безопасности. Подрядчик несет ответственность за весь ущерб, причиненный окружающей среде персоналом Подрядчика в процессе работ по содержанию сети автомобильных дорог.

- 2.8. Приемка работ

2.8.1. Инженер и Управляющий производят ежемесячную  приемку-сдачу работ  1-5 числа следующего за отчетным месяца и оформляют документацию в соответствии с Приложением 4 к Контракту.

Заказчик вправе осуществлять промежуточную приемку работ с 10 числа отчетного месяца.

2.8.2. По всем автомобильным дорогам принимаются фактически выполненные объемы работ, которые соответствуют всем нормативным документам по качеству их выполнения.

При приемке работ по содержанию за отчетный период составляются и подписываются, либо предъявляются,  следующие документы:

- Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 с группировкой работ;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;

- Ведомость выполненных работ нарастающим итогом;

- Наборка  работ на следующий месяц (включая восстановление изношенных слоев, разметку и номенклатуру знаков).

При сдаче работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

- Сведения о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемых автодорогах, завизированные представителями ГИБДД;

- Перечень жалоб и обращений пользователей автомобильными дорогами на неудовлетворительное состояние дорог (оригинал);

- Журналы производства работ, подтверждающие выполнение предъявляемых к приемке работ (оригинал или заверенная копия);

2.8.3. Особенности приемки работ в зимний период

Приемка работ за отчетный период по автомобильным дорогам производится по фактически выполненным объемам работ с учетом требований к состоянию дорог, указанных в п.п. 1.5 и 2.3 Контракта. При невыполнении указанных требований допускается применение штрафных санкций в виде сокращения объемов принимаемых работ до 30% по дороге, где имели место нарушения и отклонения от действующих нормативных документов по зимнему содержанию. При этом учитываются:

- несоблюдение сроков по снегоочистке и обработке противогололедными материалами;

- нарушение технологического процесса снегоочистки и обработки противогололедными материалами;

- несоблюдение требований по приготовлению песчано-соляных смесей.

Основанием для применения штрафных санкций к Подрядчику являются:

- акт обследования технического состояния автодорог (автодороги), подтверждающий факт нарушения Подрядчиком требований, изложенных в п. 1.5 Контракта, и составленный с участием заинтересованных сторон (Заказчик, Подрядчик, ГИБДД, ПАТП и т.д.)

- факт совершения ДТП, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями и непринятием Подрядчиком мер по их предупреждению в директивные сроки, установленные нормативными документами или согласованными с ГИБДД планами-графиками зимнего содержания автодорог.

2.8.4. Дорожные работы по устранению аварийных ситуаций на дороге и (или) по установке временных дорожных знаков и ограждающих устройств на опасных для движения автотранспорта местах являются приоритетными и подлежат оплате. В этом случае Подрядчик в течение трех суток ставит в известность Заказчика о факте выполнения указанных работ.

- При этом  Стороны вправе внести соответствующие изменения в Приложение № 2 к Контракту «Квартальное задание на производство работ»  без изменения цены Контракта.

2.8.5. Оплате не подлежат работы, выполненные без согласования с Заказчиком, за исключением работ, выполненных согласно условиям п. 2.10.4.

2.8.6. Приемка работ, указанных в п.п. 2.3.8 - 2.3.11 Контракта,  производится по фактически выполненным (физическим) объемам за отчетный период в соответствии с требованиями Регламента приемки работ по содержанию автомобильных дорог регионального  и межмуниципального значения Тверской области (Приложение № 3 к Контракту). Приемка работ, не указанных в п. 2.10 Контракта, производится по предварительно согласованным с Заказчиком и фактически выполненным (физическим) объемам за отчетный период.

- 3. КАЧЕСТВО РАБОТ

- 3.1. Требования к качеству

3.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам.

3.1.2. Работы, выполненные с отклонениями от требований нормативных  документов, считаются дефектом и оплате не подлежат.

3.1.3. Требования к обеспечению зимнего содержания автомобильных дорог изложены в п.1.5 Контракта, а также в нормативных документах (Приложение № 3 к Контракту).

3.1.4. В соответствии с Постановлением администрации Тверской области от 07.07.2009  № 285-па представители управления Государственная административно-техническая инспекция Тверской области вправе проводить выездные проверки с целью контроля за соблюдением Подрядчиком правил подготовки и проведения работ по Контракту.

- 3.2. Контроль качества Заказчиком

3.2.1. Инженер осуществляет контроль качества материалов и контроль качества работ по Контракту в процессе  производства и приемки.

3.2.2. По требованию Инженера Подрядчик обязан представить паспорта и сертификаты качества на материалы и изделия, которые он получает по договорам поставки, а также нести ответственность за качество этих материалов и изделий.

3.2.3. В случае обнаружения дефектов Инженер в течение 2-х дней уведомляет Подрядчика, оформляет Распоряжение на устранение дефектов с обязательным указанием сроков.

Подрядчик обязан устранить дефект за свой счет в сроки, указанные в Распоряжении Инженера.

- 3.3. Контроль качества Подрядчиком

3.3.1. Контроль качества, выполняемый Инженером, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по производственному контролю качества.

3.3.2.Контроль качества должен выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями нормативных документов.

- 4. ОБЪЕМЫ

4.1. Объемы работ

4.1.1.Объемы работ должны соответствовать Ведомости объемов и стоимости работ на 1км  дорог соответствующего класса в соответствующий период (Приложение 5 к Контракту).

В случае необходимости (возникновение угрозы безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог Тверской области, возникновение чрезвычайных ситуаций, получение предписаний Государственной инспекции безопасности дорожного движения и других контролирующих органов, выполнение неотложных поручений Дирекции территориального дорожного фонда, в т.ч. по распоряжениям Администрации Тверской области) Подрядчик вправе отступать от утвержденной наборки работ, незамедлительно проинформировав об этом Заказчика (Постановление Администрации Тверской области от 4 августа 2009 г. № 338-па).

4.1.2.Замену поврежденных дорожных знаков (количество, типоразмер и местоположение)  Подрядчик в мере необходимости согласовывает с Заказчиком до начала работ. Их стоимость определяется по расценкам Заказчика.

4.1.2.Объемы принятых комиссией работ должны подтверждаться первичной документацией (журналами производства работ, путевыми листами, сменными рапортами и т.д.).

4.1.3. В целях обеспечения надлежащего технико-эксплуатационного состояния обслуживаемых дорог с учетом текущей дорожной ситуации Заказчик вправе принимать решение (в том числе по предложениям Подрядчика) по перераспределению объемов и видов работ, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ, между дорогами, входящими в обслуживаемую сеть, в пределах цены Контракта.

4.1.4. Дополнительные работы, не предусмотренные Контрактом, в случае необходимости определяются  по согласованию Сторон. Стоимость этих работ рассчитывается в пределах средств по разделу «Прочие работы» Ведомости объемов и стоимости работ.

4.1.5. В случае необходимости корректировки объемов и видов работ Стороны вправе принимать решения путем проведения совместного совещания с оформлением соответствующего протокола.

- 5. ОПЛАТА РАБОТ

- 5.1. Предмет оплаты

5.1.1. Предметом оплаты являются работы, выполненные Подрядчиком согласно п. 1.1 Контракта.

5.1.2. Оплате подлежат работы, выполненные Подрядчиком в течение месяца, в пределах объемов финансирования, предусмотренных Квартальным заданием на производство работ (Приложением № 2 к Контракту).

- 5.2. Порядок расчета за выполненные работы

5.2.1. В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30%  от  стоимости работ на текущий квартал согласно Приложению № 2 к Контракту на цели, связанные с исполнением настоящего контракта. Последующие выплаты аванса производятся ежеквартально, при условии своевременного погашения предыдущей выплаты.

5.2.2. Заказчик вправе осуществлять контроль за целевым использованием аванса и потребовать от Подрядчика предоставления необходимых документов, подтверждающих использование авансового платежа в соответствии с его назначением (платежные поручения с отметкой банка об оплате и т.п.).

5.2.3. Удержание авансового платежа производится ежемесячно пропорционально сумме предъявленных к оплате работ. Порядок удержания аванса может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке при использовании Подрядчиком аванса не по назначению.

5.2.4. В случае несвоевременного поступления средств из областного бюджета, Заказчик производит оплату выполненных работ по мере и в пределах полученных средств,  в порядке очередности, установленной законодательством.

5.2.5. Ежемесячная оплата работ производится Заказчиком по платежным поручениям путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после представления Подрядчиком счетов и счетов-фактур за выполненные работы  и исполнительной документации согласно разделу 2.10 Контракта с отсрочкой платежа до 15 рабочих  дней.

5.2.6. Средства на добровольное страхование компенсируются Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих их оплату Страховой компании (копии договоров страхования и платежных поручений с предъявлением оригиналов).

- 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с его исполнением, решаются Сторонами путем переговоров.

6.2. Если Стороны не смогут прийти к обоюдному соглашению в течение одного месяца с момента возникновения спора, каждая из сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд  Тверской области.

- 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО КОНТРАКТУ

7.1. Завершение Контракта

7.1.1.Настоящий Контракт действует с 01.01.2011 г. до  31.12.2011 г.

7.1.2. Никакие взаимные обязательства сторон, кроме установленных законодательными актами Российской Федерации, не имеют силы после даты завершения Контракта.

7.2. Расторжение Контракта

7.2.1. Расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2.2. Сторона, по чьей инициативе расторгается Контракт, направляет уведомление с указанием причин расторжения Контракта и даты, начиная с которой будет прекращена оплата работ (прекращено выполнение работ) по Контракту и проект Условий расторжения Контракта, включающий:

- размер компенсации за ущерб;

- предложение по вопросам расчета за выполненные, но не оплаченные работы;

- прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Противоположная сторона имеет право принять предложенные условия расторжения Контракта или потребовать внесения в них изменений.

7.2.3.Окончательный вариант Условий расторжения Контракта подписывается официально уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика и заверяется печатями.

7.2.4. Соглашение о расторжении Контракта совершается в той же форме, что и Контракт. Соглашение о расторжении Контракта может быть заявлено стороной в Арбитражный суд Тверской области только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть  Контракт, либо при неполучении ответа в течение 30 календарных дней.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые делают полностью или частично невозможным выполнение работ по Контракту одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, сроки выполнения обязательств  продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению  этих обязательств.

Уведомление направляется по адресу, указанному в Контракте, и заверяется передающим отделением связи.

- 9. ответственность сторон

9.1. Ответственность Подрядчика

9.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается равной одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы неисполненного обязательства.

9.1.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению объемов работ, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,05 % стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательства.

9.1.3.В случае установления факта заключения Подрядчиком субподрядного договора без согласования с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика расторжения такого договора, а также уплату штрафа в размере 1% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации.

9.1.4.Ответственность Подрядчика за просрочку обязательств, предусмотренных Контрактом, наступает вне зависимости от наличия его вины, за исключением случаев, когда просрочка произошла при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика

9.2. Ответственность Заказчика

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и исчисляется за каждый день просрочки от суммы задолженности. Заказчик освобождается oт уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой  силы или по вине другой стороны.

- 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

11.1.В Приложении № 3 к Контракту приводится нумерованный перечень нормативных документов,  регламентирующих выполнение работ,  включая как акты обязательного (СНиПы, ГОСТы), так и рекомендательного характера,  а также региональные правовые акты.

11.2. Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных документов,  приведенных в

Приложении № 3

- 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 1.01.2011 г.  и действует по 31.12.2011 г.

12.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, надлежащим образом оформлены и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

12.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

- Приложения к контракту:

Приложение № 1. Перечень обслуживаемых участков автомобильных дорог.

Приложение № 2. Квартальное задание на  производство работ;

Приложение № 3 . Перечень основных документов обязательного и рекомендательного характера, регламентирующих деятельность в области содержания автомобильных дорог;

Приложение № 4. Регламент приемки работ по содержанию автомобильных дорог регионального  и межмуниципального значения Тверской области.

Приложение № 5. Ведомость объемов и стоимости работ по содержанию сети автомобильных дорог.

13. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Муниципальный заказчик | Подрядчик |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация Краснохолмского района ОГРН 1 026 901 543 932 ИНН 6928002273 КПП 692801001 Банковские реквизиты Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь Р/счет 40204810800000000042 БИК 042809001 |  |  |  |
| Муниципальный заказчик: Глава администрации Краснохолмского района (должность) В.Ю. Журавлев ( фамилия, имя, отчество) _______________________________ (подпись) «___»______________ 20__г. |  |  | Р/сч К/с |
|  |  |  | БИК |
|  |  |  | ИНН КПП |
|  |  |  | ОКПО ОКОНХ |
|  |  |  | Тел.: Факс: E-mail: |

Приложение №1

к муниципальному контракту  № ___от _______

Перечень обслуживаемых участков автомобильных дорог

| № п/п | Обслуживаемый участок | Протяженность, км. | Шифр | в том числе ( км ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ц/б | а/б | из ч/щебня и гравия, обраб. вяжущим | Гра-вий-ные | Грун-товые |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 1 | Подъезд к д.Глумиха | 2,3 | 0783-3-3-16-0058 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |  |  |  |
| 2 | Подъезд к д.Хабоцкое | 2,5 | 0784-3-3-16-0058 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Васюнино - Морозово - Григорково | 5,3 | 0786-2-3-16-0786 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 |  |  |  |
| 4 | Высокуша - Скоросово - Медведево | 10,5 | 0787-2-3-16-0787 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |  |  |  |
| 5 | Подъезд к д.Мокравицы | 0,9 | 0788-3-3-16-0787 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6 | Подъезд к д.Слудново | 1,2 | 0789-3-3-16-0787 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7 | Скоросово - Петелино | 5,2 | 0790-2-3-16-0790 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8 | Подъезд: Кочерово - Плишкино | 3,3 | 0793-3-3-16-0058 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,5 |  |  |  |
| 9 | Глебени - Лаптево | 1,1 | 0795-2-3-16-0795 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 10 | Рачево - Крюково | 5,5 | 0796-2-3-16-0796 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |  |  |  |
| 11 | Ивакино - Хвощино - Лысково | 12,0 | 0798-2-3-16-0798 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 5,3 |  |  |  |
| 12 | Поляны - Назимово | 3,2 | 0800-2-3-16-0800 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |  |  |  |
| 13 | "Тверь-Бежецк-Весьегонск - Устюжна"-Ульянино-Михалиха | 12,2 | 0803-2-3-16-0803 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 5,0 |  |  |  |
| 14 | Подъезд: Терешково - Маковеево | 2,9 | 0805-3-3-16-0804 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |  |  |  |
| 15 | Подъезд к д.Анисимово | 0,8 | 0807-3-3-16-0806 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |  |  |  |
| 16 | Коробово-Нави | 1,2 | 0808-2-3-16-0808 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 17 | Подъезд к д.Огибалово | 1,9 | 0812-3-3-16-0811 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 18 | Подъезд: Машино - Ждани | 4,4 | 0815-3-3-16-0814 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |  |  |  |
| 19 | Подъезд к д.Барбино | 0,4 | 0817-3-3-16-0816 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 20 | Барбино - Янкино | 5,0 | 0818-2-3-16-0818 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |  |  |
| 21 | Косяково - Наумово | 6,4 | 0819-2-3-16-0819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |  |  |  |
| 22 | Коробово - Муравьево - Барбино | 4,1 | 0820-2-3-16-0820 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 23 | Большое Рогозино - Юрово - Дор | 8,8 | 0821-2-3-16-0821 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 24 | Подъезд: Юрово- -Желобни | 4,4 | 0822-3-3-16-0821 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 25 | Подъезд: Могочи - Рудихово | 4,7 | 0823-3-3-16-0821 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 26 | Турково-Поповское | 2,7 | 1939-2-3-16-1939 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого | 112,9 |  | 0,0 | 43,1 | 0,0 | 24,0 | 45,8 |  |  |  |
| Заполняется в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик: Глава администрации Краснохолмского района (должность) В.Ю. Журавлев ( фамилия, имя, отчество) _______________________________ (подпись) «___»______________ 20__г. М.П. | Подрядчик: (фамилия, имя, отчество) ______________________________ (подпись) «___»______________ 200__г. |
| --- | --- |

- Приложение № 2

к муниципальному контракту № __ от  ________

- Квартальное задание на производство работ

(тыс. рублей)

| Цена Контракта | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* - квартальные задания определяются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком при заключении Контракта

| Муниципальный заказчик: Глава администрации Краснохолмского района (должность) В.Ю. Журавлев ( фамилия, имя, отчество) _______________________________ (подпись) «___»______________ 20__г. М.П. | Подрядчик: (подпись) «___»______________ 200__г. |
| --- | --- |

.

- Приложение № 3

к Контракту № __ от  ________

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО И РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- Законы

1.Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Водный кодекс Российской Федерации.

3. Земельный кодекс Российской Федерации.

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

5.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

7. Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

9. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

10.Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ  «О техническом регулировании».

11. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

12. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

13. Закон РФ от 11.10.1991 № 1738-1 «О плате за землю».

14. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

15. Приказ ФДС от 23.07.1998 № 168 «О введении Правил учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

16. Постановление Губернатора Тверской области от 27.06.2003 N 211-па «О перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам регионального  и межмуниципального значения Тверской области».

- Государственные стандарты

1. ГОСТ 3344-83  Щебень и песок, шлаковые для дорожного строительства.

2. ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон Технические условия.

3. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

4. ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ.  Технические условия.

5. ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

6.ГОСТ Р 52290-2004.  Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия.

7. ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

8 ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

9. ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения.

10. ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия

11. ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

12.ГОСТ 25607-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.

13. ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

14. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

- Строительные нормы и правила

1. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

2. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

3. СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

4. СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы

5. ВСН 4-81  Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах.

6. ОДН 218.0.006-2002.  Правила диагностики и оценки состояния  автомобильных дорог.

7. ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

8. ВСН 24-88. Технические правила  ремонта и содержания автомобильных дорог

9 ОДМД Рекомендации  по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

10. ВСН 38-90 Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью.

11. ВСН 36-79 Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог.

12. ВСН 41-88 Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий.

13. ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов обработанных органическими вяжущими.

14.ВСН 45-68  Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах.

15. ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

16. Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России (ЦП – 566).

17. Правила учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах РФ (Приказ ФДС РФ № 168 от 23.07.98г.).

18. Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением ( Приказ ФДС РФ № 10 от 19.01.99г. )

20. ОДМД «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального  и межмуниципального значения Тверской области».

- Методические документы

1.Рекомендации по применению ограждающих устройств на мостовых сооружениях автомобильных дорог. Москва, 2001 г.

2.Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах. Москва, 1999 год.

3.Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального  и межмуниципального значения Тверской области и искусственных сооружений на них, утв.приказом Минтранса России от 12.11.2007г. № 160.

| Муниципальный заказчик: Глава администрации Краснохолмского района (должность) В.Ю. Журавлев ( фамилия, имя, отчество) _______________________________ (подпись) «___»______________ 20__г. М.П. | Подрядчик (подпись) «___»______________ 20__г. |
| --- | --- |

- Приложение № 4

к Контракту № __ от  ________

- РЕГЛАМЕНТ ПРИЁМКИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  регионального и межмуниципального значения   Тверской области

- 1. Правила приёмки работ по содержанию автомобильных дорог. Общие положения.

1.1. Регламент устанавливает общий порядок и правила приёмки выполненных за отчетный период работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области целях исполнения государственного контракта.

Регламент обязателен для применения при подготовке документации, предъявляемой при ежемесячной сдаче – приёмке работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального  и межмуниципального значения Тверской области.

1.2.Регламент распространяется на сеть автомобильных дорог общего пользования регионального  и межмуниципального значения Тверской области Тверской области.

1.3. Приемка работ по содержанию осуществляется в соответствии с законами, подзаконными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями, действующими в Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Тверской области, а также настоящим Регламентом.

1.4. Приёмке подлежат работы, выполненные по содержанию сети регионального  и межмуниципального значения Тверской области автомобильных дорог Тверской области, при условии соответствия этих работ  требованиям, указанным в Контракте.

1.5. Основной целью ежемесячной приёмки работ является подтверждение объёмов и качества работ, выполненных подрядчиком за отчетный период.

- 2. Состав и правила оформления документации по приёмке работ.

При приёмке  работ за отчётный период составляются и подписываются следующие документы:

2.1. Акт о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 (Приложение 1 к Регламенту).

1) В Акте о приёмке выполненных работ необходимо группировать наименования работ по классам автомобильных дорог, в соответствии с приложением к контракту, а также по административным районам Тверской области, к которым эти дороги относятся. При наличии нескольких субподрядных организаций в одном районе, производящих работы по содержанию, выделять выполненные ими работы.

2) В столбце «Наименование работ» формы № КС-2 необходимо указывать протяжённость дороги, работы на которой предъявляются и адресную привязку участков производства работ.

3) В форме № КС-2 не допускается наличие исправлений,  пропусков.

4) Формы № КС-2 предоставляются на бумажном и магнитном носителях.

2.2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (Приложение 2 к Регламенту).

2.3. Ведомость выполненных работ по содержанию с нарастающим итогом для производственного отдела на бумажном и магнитном носителях (Приложение 4 к Регламенту).

2.4. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемых автодорогах в каждом административном районе для отдела эксплуатации дорожной сети. Сведения предоставляются на бумажном и магнитном носителях. Предоставляемые на бумажном носителе сведения должны быть завизированы представителями ГИБДД (Приложение 3 к Регламенту).

2.5. Сведения о фактической интенсивности движения (один раз в квартал):

1)При наличии в округе передвижного оборудования по учёту интенсивности движения Marksman 400 сведения предоставлять по графику после проведения учёта движения в электронном виде в отдел эксплуатации автомобильной сети

2) При визуальном учёте движения в районах, не охваченных автоматизированным               оборудованием, предоставляется:

- карточка непосредственного учёта движения (Приложение 6 к Регламенту);

- ведомость учёта на бумажном и магнитном носителе (Приложение 7 к Регламенту).

2.6.Перечень жалоб и обращений пользователей территориальными автомобильными дорогами в подрядную организацию на неудовлетворительное состояние дорог. Заполняется непосредственно производителем работ. Предоставляется в отдел эксплуатации дорожной сети и в производственный отдел (Приложение 10 к Регламенту).

2.7. Журналы производства работ или их надлежащим образом заверенные, сшитые и пронумерованные копии, подтверждающие выполнение предъявляемых к приёмке работ (предъявляются в производственный отдел).

2.8. Документы, подтверждающие качество применяемых материалов при производстве работ (паспорта, сертификаты, акты лабораторных испытаний).

2.9. После сдачи перечисленной выше документации в указанные отделы и её проверки, на форме № КС-2 необходимо поставить визу начальника отдела или ответственного представителя.

2.10. Ведомость замечаний и недостатков с указанием адресов состояния автодорог по условиям безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями п.2.2.4 Контракта, завизированную Инженером и Управляющим (в произвольной форме).

- 3. Сроки приёмки и отчётный период.

3.1. Приёмка - сдача работ производится с 1 по 5 числа месяца, следующего за отчётным.

3.2. Отчётный период, указываемый в формах № КС-2, № КС-3, устанавливается с 1 по 31 число каждого месяца.

- 4. Порядок приёмки-сдачи работ подрядчиком.

4.1. Проверка и подтверждение предъявляемых к приемке объёмов работ за месяц, проверка наличия необходимой документации куратором (Инженером по Контракту), подписание формы         № КС-2.

4.2. Выборочная проверка расценок и лимитированных затрат в актах формы № КС-2 в отделе  ценообразования, контрактов  и торгов.

4.3. Проверка на соответствие контрактной документации и визирование формы № КС-3 в отделе   ценообразования, контрактов и торгов.

4.4. Передача необходимой документации в отделе эксплуатации сети дорог (Приложения №№  5, 6, 7, 8, 9, 10), визирование формы № КС-2.

4.5. Подписание справки по форме № КС-3 у ответственного лица Заказчика.

4.6. Передача подписанного экземпляра формы № КС-2 и приложений №№ 3, 4 к Регламенту в производственный отдел, подписанного экземпляра формы № КС-3 и приложения № 3 к Регламенту в отдел по учёту и развитию сети.

Приложение 1 к Регламенту

Унифицированная форма N КС- 2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 N 100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005 |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Стройка | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда(контракт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |

|  | Номер | Дата |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | документа | составления |  | с | по |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда |  | руб. |
| --- | --- | --- |

| Номер |  |  | Наименование работ | Номер |  | Единица | Выполнено работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/п |  | Позиц. по смете |  | единичной расценки |  | Измер. | Колич. | цена за единицу, руб. |  | Стоимруб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  | Всего по акту |  |  |  | Х |  |

| Заказчик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М.П.

| Подрядчик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М.П.

Приложение 2 к Регламенту

Унифицированная форма N КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 N 100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  | 0322001 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Стройка | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| наименование, адрес |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | по |

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с начала проведения работ |  |  | с начала года | в том числе за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П |  | должность |  | подпись |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |

| Подрядчик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

33

- Приложение 3 к Регламенту

| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемых автодорогах за ________________ 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожная организация ______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Дата и время ДТП | Место ДТП (наименование а/д, км+м) | Вид ДТП | Тип транспортных средств, участников ДТП | Погода | Состояние проезжей части | Последствия ДТП |  | Дорож. условия, сопутств. ДТП | Принятые меры | Основная причина ДТП |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Погибло | ранено |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Ф.И.О., подпись должностного лица, ответственного за учёт ДТП |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О., подпись должностного лица ГИБДД района |  |  |  |  |  |
| Примечание: Форма заполняется ежемесячно и предоставляется Заказчику на бумажных носителях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

Приложение № 5

к муниципальному  контракту № __ от  ________

Ведомость объемов и стоимости работ по содержанию сети

автомобильных дорог

(заполняется в соответствии с Приложениями № 1-з и 1-л  к Техническому заданию)

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог

межмуниципального значения  III  класса в Краснохолмском районе

1. Предмет муниципального контракта.

Муниципальный заказ размещается на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог 3 класса межмуниципального значения в период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. включает в себя комплекс работ по обеспечению основных требований по содержанию автодорог и сооружений на них:

-обеспечение безопасности дорожного движения на обслуживаемых дорогах;

-сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями;

-обеспечение пропускной способности дорог, недопущение перерывов в движении по причине неудовлетворительного состояния дорог.

Основные виды  работ по содержанию автодорог 3 класса

Летний период:

-ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;

- ямочный ремонт цементобетонных  покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин до 50 мм., площадь ремонта в одном месте до 1м2;

- ямочный ремонт гравийного покрытия;

- ямочный ремонт грунтового покрытия;

- планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером;

- восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала.

Зимний период:

-очистка дороги от снега автогрейдером;

-россыпь противогололедных  материалов (песок) комбинированной дорожной машиной.

2.Требования к качеству

Общие требования по обеспечению безопасности движения в летний и зимний периоды содержания автомобильных дорог.

1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения на обслуживаемых участках автомобильных дорог.

В зимний период автомобильные дороги 3 класса содержатся в безопасном для движения состоянии согласно требованиям ВСН 24-88 «Технические правила по ремонту и содержанию дорог» и Методическим рекомендациям по зимнему содержанию территориальных автомобильных дорог Тверской области под снежным накатом в пределах средств, предусмотренных настоящим контрактом.

Летнее содержание автомобильных дорог 3 класса осуществляется согласно требованиям действующих нормативных документов.

Подрядчик периодически контролирует проезжаемость и определяет визуально техническое состояние мостов и путепроводов, особенно тех, состояние которых оценивается как аварийное или неудовлетворительное.

Подрядчик своевременно информирует Заказчика о выявленных дефектах мостовых сооружений, влияющих на снижение их прочностных характеристик и обеспечение безопасного проезда по ним автотранспорта  (Приложение № 3 к Техническому заданию).

2.Подрядчик по согласованию с ГИБДД устанавливает  и обеспечивает  содержание дорожных знаков перед мостами и путепроводами, находящимися в аварийном состоянии или с ограниченной несущей способностью:  дорожные знаки  -  3.11 «Ограничение массы»,  3.16  «Ограничение минимальной дистанции»,  3.13   «Ограничение высоты»,  3.14  «Ограничение ширины», 3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено». Дублирующие дорожные знаки с табличками устанавливаются в местах, где возможен разворот для транспортных средств, параметры которых превышают допустимые.

3.По согласованию с Заказчиком Подрядчик принимает решение о закрытии движения автотранспорта на участках дорог, где возникла опасность для движения (разрушения проезжей части, сплошная гололедица, снежные заносы, стихийные разрушения  и т.п.).  Временное закрытие или ограничение движения согласовывается с администрациями муниципальных образований, районными ГИБДД. Подрядчик обязан по согласованию с ГИБДД, комиссиями МЧС выставить необходимые дорожные знаки, информационные щиты, обеспечить содержание технических средств регулирования на период закрытия дороги.

4.Подрядчик несет ответственность по дорожно-транспортным происшествиям, связанным с неудовлетворительными дорожными условиями на обслуживаемых дорогах, обеспечивает учет и анализ дорожно-транспортных происшествий на дорогах,  осуществляет разработку совместно с Заказчиком мер по устранению причин, их вызывающих. Если в результате дорожно-транспортного происшествия имуществу Заказчика причинен материальный ущерб, Подрядчик обязан незамедлительно письменно (факсом) известить об этом Заказчика.

Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику сведения об имевших место ДТП на обслуживаемой сети дорог согласно Форме 1 Приложения 4 к «Правилам учета и анализа ДТП на автодорогах РФ», утвержденным ФДС РФ 29.05.98 г.

При совершении ДТП с тяжкими последствиями и ДТП, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, Подрядчик представляет Заказчику в трехдневный срок с момента совершения ДТП  Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП по форме  Приложения № 1 с определением характеристик дорожных условий  по Приложению № 2 «Правил учета и анализа ДТП».

5.Подрядчик проводит работу по охране дорог и дорожных сооружений на обслуживаемых дорогах. Выявляет и пресекает самовольную прокладку инженерных коммуникаций, строительство сооружений и т.п. в полосе отвода закрепленных дорог. Осуществляет контроль за сохранностью элементов обстановки пути (дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков и т.д.). Своевременно об этом ставит в известность Заказчика и правоохранительные органы. Контролирует выполнение сторонними организациями технических условий ГУ «Дирекция ТДФ» по прокладке инженерных коммуникаций и строительству объектов. Подрядчику запрещается проводить какие-либо согласования по данному вопросу или принимать решения по отступлению от выданных ГУ «Дирекция ТДФ» технических условий.

6.При производстве дорожных работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации мест производства дорожных работ» и несет ответственность за техническое состояние средств регулирования (дорожные знаки, ограждающие устройства, сигнальные фонари, светофоры и т.д.)

7.На участках дорог и искусственных сооружений, где установлены запрещающие дорожные знаки по ограничению весовых параметров грузовых автотранспортных средств, Подрядчик с привлечением инспекторов ОГИБДД ОВД района периодически обеспечивает контроль за перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Подрядчик принимает участие в проверке специальных разрешений на перевозку сверхнормативных грузов и в случае нарушений информирует об этом Заказчика.

8.При необходимости для устранения аварийной ситуации на автомобильных дорогах Заказчик вправе перераспределить средства, предусмотренные на ямочный ремонт, между классами дорог.

3.1. Требования к качеству, техническим характеристикам, результатам работ при летнем содержании дорог

Качество выполняемых работ по летнему содержанию должно соответствовать требованиям  условий государственного контракта и действующих нормативных документов.

Работы по производству ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия выполняются в соответствии с требованиями п.п. 4.4.4.-4.4.15. Отраслевого дорожного методического документа «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог региональные и  межмуниципальные» (Росавтодор, 2005 г.) и в соответствии с требованиями п.п.5.5.5.-5.5.10 ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» (Минавтодор РСФСР, 1989г.). Выполнение работ с отклонениями от требований нормативных  документов, недопустимо.

Для обеспечения качественного и эффективного проведения работ по летнему содержанию проводится весеннее обследование сети дорог в срок до 31 мая каждого года с целью определения их текущего состояния и составления Актов весеннего осмотра. На основании Актов весеннего осмотра определяются объемы и адреса проведения основных работ, предусматриваемых государственным контрактом на летнее содержание.

При производстве работ необходимо соблюдение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

В комплекс мероприятий летнего содержания автомобильных дорог входят также:

- сбор достоверной и оперативной информации в период всего сезона летнего содержания за текущим состоянием дорожной сети с фиксированием случаев ДТП, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями;

- сохранение элементов обстановки пути (дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков и т.д.);

3.2.  Требования к качеству работ при зимнем  содержании дорог

Автомобильные дороги 3 класса  содержатся в безопасном для движения состоянии согласно требованиям ВСН 24-88 и «Методическим рекомендациям по зимнему содержанию территориальных автомобильных дорог Тверской области под снежным накатом».

Подрядчик обязан обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта по закрепленным за ним участкам дорог в пределах средств по Контракту.

Подрядчик разрабатывает Мероприятия по обеспечению безопасного движения на автомобильных дорогах, содержащихся под снежным накатом (установка временных дорожных знаков  «Скользкая дорога», «Ограничение скорости»), в необходимых случаях организует  оповещение в средствах массовой информации и доводит до населения режимы движения по отдельным автомобильным дорогам.

4.Срок проведения работ

Начало работ по контракту – 01 января 2011 года

Окончание работ по контракту – 31 декабря   2011 года

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта определяется на весь срок выполнения работ  с учетом НДС, затрат на добровольное страхование (в том числе строительных рисков), в размере 1% стоимости подрядных работ, и  других обязательных платежей, предусмотренных законодательством. Цена контракта – твердая. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения  предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

6. Требования к участникам, предъявляемые законодательством РФ

Участник должен  выполнить своими силами  (без привлечения Субподрядчиков) не менее 20% предусмотренных контрактом объемов работ.

Соответствие Участника требованиям законодательства и документации об открытом аукционе.

Отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

Приложение №1

к муниципальному контракту  № ___от _______

Перечень обслуживаемых участков автомобильных дорог

| № п/п | Обслуживаемый участок | Протяженность, км. | Шифр | в том числе ( км ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ц/б | а/б | из ч/щебня и гравия, обраб. вяжущим | Гра-вий-ные | Грун-товые |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 1 | Подъезд к д.Глумиха | 2,3 | 0783-3-3-16-0058 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |  |  |  |
| 2 | Подъезд к д.Хабоцкое | 2,5 | 0784-3-3-16-0058 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Васюнино - Морозово - Григорково | 5,3 | 0786-2-3-16-0786 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 |  |  |  |
| 4 | Высокуша - Скоросово - Медведево | 10,5 | 0787-2-3-16-0787 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |  |  |  |
| 5 | Подъезд к д.Мокравицы | 0,9 | 0788-3-3-16-0787 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6 | Подъезд к д.Слудново | 1,2 | 0789-3-3-16-0787 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7 | Скоросово - Петелино | 5,2 | 0790-2-3-16-0790 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8 | Подъезд: Кочерово - Плишкино | 3,3 | 0793-3-3-16-0058 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,5 |  |  |  |
| 9 | Глебени - Лаптево | 1,1 | 0795-2-3-16-0795 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 10 | Рачево - Крюково | 5,5 | 0796-2-3-16-0796 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |  |  |  |
| 11 | Ивакино - Хвощино - Лысково | 12,0 | 0798-2-3-16-0798 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 5,3 |  |  |  |
| 12 | Поляны - Назимово | 3,2 | 0800-2-3-16-0800 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |  |  |  |
| 13 | "Тверь-Бежецк-Весьегонск - Устюжна"-Ульянино-Михалиха | 12,2 | 0803-2-3-16-0803 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 5,0 |  |  |  |
| 14 | Подъезд: Терешково - Маковеево | 2,9 | 0805-3-3-16-0804 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |  |  |  |
| 15 | Подъезд к д.Анисимово | 0,8 | 0807-3-3-16-0806 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |  |  |  |
| 16 | Коробово-Нави | 1,2 | 0808-2-3-16-0808 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 17 | Подъезд к д.Огибалово | 1,9 | 0812-3-3-16-0811 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 18 | Подъезд: Машино - Ждани | 4,4 | 0815-3-3-16-0814 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |  |  |  |
| 19 | Подъезд к д.Барбино | 0,4 | 0817-3-3-16-0816 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 20 | Барбино - Янкино | 5,0 | 0818-2-3-16-0818 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |  |  |
| 21 | Косяково - Наумово | 6,4 | 0819-2-3-16-0819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |  |  |  |
| 22 | Коробово - Муравьево - Барбино | 4,1 | 0820-2-3-16-0820 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 23 | Большое Рогозино - Юрово - Дор | 8,8 | 0821-2-3-16-0821 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 24 | Подъезд: Юрово- -Желобни | 4,4 | 0822-3-3-16-0821 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 25 | Подъезд: Могочи - Рудихово | 4,7 | 0823-3-3-16-0821 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 26 | Турково-Поповское | 2,7 | 1939-2-3-16-1939 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого | 112,9 |  | 0,0 | 43,1 | 0,0 | 24,0 | 45,8 |  |  |  |
| Заполняется в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик: Глава администрации Краснохолмского района (должность) В.Ю. Журавлев ( фамилия, имя, отчество) _______________________________ (подпись) «___»______________ 20__г. М.П. | Подрядчик: (фамилия, имя, отчество) ______________________________ (подпись) «___»______________ 200__г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

| Ведомость объемов и стоимости работ по содержанию 1 км сети автомобильных дорог 1. Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование расценки |  | Наименование работ |  |  | Ед-ца изм |  | Количество | Стоимость руб. |  | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на 1 км | прямые затраты | С накладными расходами и сметной прибылью | Прямые затраты | С накладными расходами и сметной прибылью |  |  |
| 02-005-1, 27-03-009-1, 02-006-1, ЭСНР 68--01-046-3, 27-06-021-1, 27-05-026-1 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  | м2 |  | 2,95 | 332,67 | 397,82 | 0,981 | 1,173 |  |  |
| 02-014-1 |  | Ямочный ремонт гравийного покрытия |  |  | М2 |  | 2,5 | 110,11 | 173,96 | 0,275 | 0,435 |  |  |
| 02-016-1 |  | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером |  |  | 1000м2 |  | 24,00 | 88,90 | 119,59 | 2,134 | 2,870 |  |  |
| 02-018-1 |  | Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала |  |  | 1000м2 |  | 0,172 | 12451,36 | 16177,541 | 2,142 | 2,783 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 5,532 | 7,261 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  | % |  | 15,0 |  |  |  | 1,089 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,350 |  |  |
| МЭР от 20 апреля 2009 года |  | С Коэффициентом перехода в цены 2009-2010 года к=1,057 коэффициент перехода в цены 2011 года к=1,075 |  |  |  |  | 1,1363 |  |  |  | 9,488 |  |  |
| НК РФ ст 255,263 |  | Средства на покрытие затрат по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков |  |  | % |  | 1,000 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,583 |  |  |
| МДС 81-35-2004 |  | Непредвиденные затраты |  |  | % |  | 1,500 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,727 |  |  |
|  |  | НДС |  |  | % |  | 18,000 |  |  |  | 1,751 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,478 |  |  |
| 2.Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование расценки |  | Наименование работ |  |  | Ед-ца изм. |  | Кол-во | Стоимость, руб. |  | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прямые затраты | С накладными расходами и сметной прибылью | Прямые затраты | С накладными расходами и сметной прибылью |  |  |
| 05-6 |  | Очистка дороги от снега автогрейдером |  |  | 1000м2 |  | 38,41 | 50,38 | 67,76 | 1,935 | 2,603 |  |  |
| 05-10 песок |  | Россыпь противогололедных материалов (песок) комбинированной дорожной машиной |  |  | 1000м2 |  | 82,34 | 77,29 | 93,65 | 6,364 | 7,711 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 8,299 | 10,314 |  |  |
|  |  | Прочие работы |  |  | % |  | 10 |  |  |  | 1,031 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,345 |  |  |
| МЭР от 20 апреля 2009 года |  | С Коэффициентом перехода в цены 2009-2010 года к=1,057 коэффициент перехода в цены 2011 года к=1,075 |  |  |  |  | 1,1363 |  |  |  | 12,891 |  |  |
| НК РФ ст255,263 |  | Средства на покрытие затрат по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков |  |  | % |  | 1 |  |  |  | 0,129 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,020 |  |  |
| МДС 81-35-2004 |  | Непредвиденные затраты |  |  | % |  | 1,5 |  |  |  | 0,196 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,216 |  |  |
|  |  | НДС |  |  | % |  | 18 |  |  |  | 2,379 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,595 |  |  |

- Приложение № 2

к муниципальному контракту № __ от  ________

- Квартальное задание на производство работ

(тыс. рублей)

| Цена Контракта | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* - квартальные задания определяются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком при заключении Контракта

| Муниципальный заказчик: Глава администрации Краснохолмского района (должность) В.Ю. Журавлев ( фамилия, имя, отчество) _______________________________ (подпись) «___»______________ 20__г. М.П. | Подрядчик: (подпись) «___»______________ 200__г. |
| --- | --- |

.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

- Приложение № 1

  - форма 1.1 Заявка участника размещения заказа.

  - форма 1.2 Сведения о качестве работ/услуг.

- Приложение № 2

  - форма 2.1 Анкета участника размещения заказа.

- Приложение № 3

  - форма 3.1 Форма доверенности на участие в аукционе.

Приложение № 1

Форма 1.1

″Заявка участника размещения заказа″

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На  бланке организации.

В аукционную комиссию

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

_________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

  - Изучив документацию об открытом аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице  _____________________________________________________________________________

(должность Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

  - Мы согласны оказать услуги, выполнить работы, являющиеся предметом аукциона,  в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в Сведениях о качестве работ/ услуг.

  - Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, муниципального заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Настоящим декларируем, что: (участник декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Закона)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. В случае признания нашей организации победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок не ранее 10 (десяти) дней  и не более 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе.

7. Нам известно о том, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ/ оказание услуг, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе (если таковое установлено) нам не возвращается, а также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

__________________                     __________________                      _____________________

(должность)                                                                 (подпись)                                                                                        (расшифровка подписи)

М. П.

Приложение № 1

Форма 1.2

## ″ Сведения о качестве работ/услуг ″

Сведения о качестве работ/ услуг

Изучив документацию об аукционе ________________________________________________

(полное наименование Участника)

предлагает  ________________________________ являющиеся предметом аукциона,  в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиям исполнения муниципального контракта, в том числе, с качеством, указанным документацией об аукционе.

_________________                                           __________________       (________________)

(должность)                                                                                                          (подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 2

Форма 2.1

«Анкета участника размещения заказа»

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка БИК, ИНН) |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 9 | Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| 10 | Паспортные данные (для физических лиц (номер, серия, кем и когда выдан) |  |
| 11 | Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за выполнение контракта |  |
| 12 | Адрес и телефон налоговой инспекции, в которой стоит на учете Участник |  |
| 13 | Адрес и телефон территориальной службы судебных приставов |  |

________________                                           __________________       (________________)

(должность)                                                                                                                    (подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 3

Форма 3.1

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(предоставляется непосредственно на аукцион)

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

"__"  ___________ 20 __г.

_____________________________________________ в лице ______________________________________

(полное наименование юридического лица)    					(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего доверенность)

уполномочивает ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ "___" _____________ ____ г.

представлять интересы __________________________________________________________________

(наименование организации)

на время проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на ___________________________________________________________________________________________,

(предмет аукциона)

проводимом департаментом муниципального заказа Тверской области, принимать непосредственное участие в аукционе  с заявлением предложений по цене контракта.

Доверенность действительна  по  "___"  ____________________ _____ г.

___________________                     __________________                      _____________________

(должность)                                                                 (подпись)                                                                                        (расшифровка подписи)

М.П.

Доверенность действительна при предъявлении паспорта.