АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.06.2010 | г. Красный Холм | № 156 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении «Программы развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2010-2012 годы».

Во  исполнение  постановления  администрации Тверской  области  от 26.05.2010г. №242-па «О  предоставлении  субсидий  из  областного  фонда  софинансирования   расходов  на  обеспечение  условий   предоставления  муниципальных  услуг  на  территории  муниципальных  образований  Тверской  области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Программу  развития  системы жилищно-коммунального и газового хозяйства муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2010-2012 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Краснохолмского района      В.А. Паутова.

| Глава района | В.Ю. Журавлев |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:                                            УТВЕРЖДЕНА:

Начальник жилищно-коммунального              Постановлением администрации

и  газового  хозяйства Тверской области         Краснохолмского  района от 30.06.2010

№156

_____________________ /А.Ю.Голодный/      Глава Краснохолмского  района

_____________________/В.Ю.Журавлев/

«_____»_______________________2010г.      «_____»________________________2010г.

Программа развития

системы жилищно-коммунального и газового хозяйства

МО «Краснохолмский   район»  Тверской области

на 2010 – 2012годы

Приложение   к постановлению

Главы  администрации  Краснохолмского   района

Тверской  области от 30.06.2010г. №156

Программа развития

системы жилищно-коммунального и газового хозяйства

МО «Краснохолмский   район»  Тверской области

на 2010 – 2012годы

Паспорт

программы развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства

МО «Краснохолмский  _район» Тверской области

на 2010 - 2012 годы

| Наименование Программы | Программа развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства МО «Краснохолмский район» Тверской области на 2010-2012 год |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Администрация Краснохолмского района |
| Дата утверждения программы | 30.06.2010г. |
| Задачи Программы | 1.Создание эффективной системы управления жилищным фондом 2.Улучшение технического состояния объектов жилищного фонда. 3.Снижение темпов роста аварийного жилья. 4.Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса 5.Создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 6. Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) муниципального образования |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 г. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Доведение доли многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих компаний, к 2012г. до 100% - Доведение доли отремонтированных многоквартирных домов в общем объеме многоквартирных домов, требующих капитального ремонта до 20% - Переселение к концу 2012г. 18 граждан (9 семей) из аварийного фонда, признанного таковым на 12.12.2007г. - Ликвидация 557,1 кв. м. аварийного жилья - Создание системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг и отвечающей потребностям жилищного и промышленного строительства района. - Начало реализации районной целевой Программы «Газификация муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2010-2014 годы» годы |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализацией Программы управляет администрация Краснохолмского района Тверской области. В реализации программы принимают участие администрации городского и сельских поселений района, предприятия ЖКХ. Взаимодействие участников программы осуществляется посредством координации администрацией Краснохолмского района преобразований и развития отрасли. |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | Ежеквартальный и годовой мониторинги информации о мероприятиях, проводимых ОМСУ по улучшению технического состояния жилищного фонда, объемах выполняемых работ. Сбор и анализ данных о: -структурных преобразованиях в отрасли; -формировании договорных отношений; -создании товариществ собственников жилья; -привлечении на рынок жилищно-коммунальных услуг предприятий частной и смешанной формы собственности; -увеличение уровня газификации населенных пунктов области. |

- Характеристика проблемы.

Жилищно-коммунальное хозяйство Краснохолмского   района Тверской области представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения города Красный Холм  и 9 сельских поселений Краснохолмского   района. Отрасль ЖКХ в настоящее время находится в кризисном состоянии из-за убыточности производства жилищно-коммунальных услуг по причине физического и морального износа технологического оборудования, не сбалансированной ценовой политики, неэффективной системы управления, отсутствия конкурентной среды.

# 1.1. В жилищной сфере.

Жилищный фонд Краснохолмского   района на начало 2010 года составил 404,2 тыс. кв. м. Обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на 1 жителя составляет 32,2 кв. метров.

В районе по состоянию на 01.01.2010 определились со способом управления 21,2% собственников жилых помещений, товарищества собственников  не  созданы,  жилищно-строительных кооперативов  и  управляющих организации частной формы собственности  нет. Основной  способ  управления  жилищным  фондом  - непосредственное  управление.

Главная   проблема в жилищной сфере это высокий износ жилищного фонда. По этой причине граждане не желают создавать товарищества собственников жилья, т.к. капитальный ремонт и содержание таких домов требует больших затрат. А, не имея в муниципальном образовании определенного Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» количества товариществ собственников жилья, муниципальное образование не может рассчитывать на использование Федеральных средств на ремонт жилфонда и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

В Краснохолмском   районе площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного  таковым  на 12.12.2007г.,  составила   557,1 кв. м.

Износ жилищного фонда в районе около 54 %, много домов дореволюционной застройки и застройки 50-х годов, срок эксплуатации которых истекает в ближайшие годы. Более 1,8% жилищного фонда смешанной формы собственности нуждается в проведении капитального ремонта. В районном бюджете нет средств для приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние, так как реальная потребность в средствах на ремонтные работы в связи с накопившимся недоремонтом и отсутствием должного финансирования на протяжении ряда лет очень высока.

Необходимость создания условий для сохранности существующего жилищного фонда и увеличения сроков его эксплуатации продиктована финансовым дефицитом и низким объемом жилищного строительства в районе. Улучшение технического состояния жилищного фонда, снижение его физического износа, уменьшение доли аварийного и ветхого жилья – задачи, которые надо решать комплексно, программным методом. Результатом их решения будут повышение качества услуг ЖКХ, комфортность и безопасность проживания граждан, к развитию жилищного самоуправления (ТСЖ, ЖСК).

Развитие конкурентной среды и рыночных отношений в отрасли ЖКХ сдерживается тем, что нет средств для инвентаризации жилищного фонда и более 50 % жилых домов не имеют технической документации, соответствующей установленным требованиям.

Однако, не смотря на незавершенную техническую инвентаризацию и отсутствие конкурентоспособных управляющих организаций на рынке жилищных услуг, муниципальное предприятие   в Краснохолмском   районе   остается  единственной  организацией, которая  занимается  управлением и эксплуатацией жилищного фонда. Частный бизнес эту нишу  не  занял. Развитие рыночных отношений в жилищной сфере, это мотивация предприятий на улучшение качества предоставляемых услуг, на привлечение инвестиций, направленные на модернизацию инженерного оборудования жилищного фонда, на применение ресурсосберегающих технологий.

Серьезная проблема заключается в неготовности населения к перестройке системы управления многоквартирными домами. Граждане, ни юридически, ни психологически не готовы к той ответственности и к тем обязанностям, которые налагает на них статус собственника. Необходимо проводить серьезную информационную работу среди населения и решать вопрос о подготовке и переподготовке специалистов по управлению многоквартирными домами, в том числе и ТСЖ.

# 1.2. В сфере коммунального хозяйства.

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства района являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все вышеперечисленное обусловило убыточность предприятий коммунального комплекса, т.е. доходы от реализации продукции по экономически-обоснованному тарифу не перекрывают себестоимость производства этой продукции, поэтому нет средств на проведение планово-предупредительных ремонтов, а в результате для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности района в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в районе.

Обеспечение качественной питьевой водой населения Краснохолмского района в достаточном количестве одна из основных задач Программы.

Система водоснабжения г. Красный Холм  и Краснохолмского  района  представляет собой комплекс локальных сетей, обеспечивающих потребности населения и предприятий питьевой водой определённого микрорайона города из артезианской скважины. Данные сети не имеют выраженной территориальной принадлежности и не взаимоувязаны. Отсутствие кольцевой системы, соединительных водопроводов между артскважинами, а так же отсутствие запорной  арматуры на водопроводных  сетях приводят к тому, что при аварии на сети или выходе из строя глубинного насоса без воды остается весь микрорайон без возможности подачи воды по обходной схеме. В результате работы такой системы водоснабжения при аварийной ситуации без воды могут остаться системы жизнеобеспечения, предприятия, учреждения, школы и другие объекты города.

Из 206  населенных  пунктов, входящих  в состав  муниципального образования, 40 оборудованы  системами  центрального  водоснабжения.

Водоснабжение  населения города  осуществляется  силами  МП ЖКУ,  в сельской  местности  силами  колхозов района. Вследствие  сложного  финансово-экономического  состояния,  колхозы  района  поддерживают  водоснабжение в  основном  тех  населенных  пунктов,   в которых  имеются животноводческие  фермы.  На  балансе  колхозов  имеются около 120  артезианских  скважин. Из  них  эксплуатируется  только 43. Общее количество  водопроводных  сетей в сельских  населенных  пунктах, находящихся на  балансе колхозов – 71  км.,   из  них 39,5  км. –  нуждаются  в замене.

Систем  водоотведения  в сельских  населенных  пунктах  нет.

Водоснабжение  населения  и социальной  сферы г. Красный Холм осуществляется  11 артезианскими  скважинами   глубиной  от 22 до 127 м. Станции  водоочистки  на  всех  артскважинах  отсутствуют.  Протяженность  водопроводной  сети – 8,6 км., износ  более  72 %. Большая  часть    населения  города  обслуживается   питьевой   водой  из  колодцев.

В. г. Красный Холм  водоотведение  осуществляется  8  локальными  системами  канализации,  включающими   5  простейших очистных  сооружений. Протяженность  канализационных  сетей – 4 км.  Существующая сеть водоотведения включает в себя хозяйственно-бытовую канализацию протяженностью 2.2 км,  очистные сооружения канализации – 4 шт., канализационные насосные станции – 5 шт., сборники ЖБО – 10 шт. Объем сброса сточных вод составляет 60 тыс.куб.м в год. Все составные части системы водоотведения имеют физический износ более 70% и требуют ремонта и модернизации. С момента ввода в эксплуатацию капитальные ремонты на очистных сооружениях не проводились, оборудование полностью технически и морально изношено.

В 1988 г. проектным  институтом «Тверьгражданпроект» был  подготовлен  рабочий  проект  очистных  сооружений  в г. Красный Холм общей  стоимостью 2779,35 тыс. руб.  в  ценах 1984 года.  Год начала строительства – 1989. В  связи  с  изменением  природоохранного  законодательства  в 1993г.  строительство  очистных  приостановлено, выполнение  составило 43 %. В 2003г. было проведено  обследование  и  анализ  незавершенного  строительства. На  изменение проекта  необходимо  было 800 тыс. руб., стоимость  работ  составила   69,5  млн. руб. В  связи  с  отсутствием  средств, изготовление  ПСД  по  очистным  сооружениям  в г. Красный Холм  не  осуществлялось.

В  сельской  местности   система  водоотведения  отсутствует.

Теплоснабжение в городском  поселении г. Красный Холм осуществляется от 11 котельных, работающих на твёрдом топливе, Протяженность тепловых сетей составляет 7,52 км в двухтрубном исполнении. Подключенная тепловая нагрузка составляет 13 тыс.Гкал в год.

Планируется  проведение  модернизации  системы  водоснабжения г. Красный Холм. В 2010г.  необходимо:

- выполнить  строительство  насосной  станции  над  пробуренной  в 2008г.  артезианской  скважиной по ул. Мясникова , 38 а.;

- строительство  электролинии;

- строительство  водопровода 1000 м. п.  и ремонт  существующих  водопроводов с целью  закольцовки  3-х  существующих  локальных  систем  водоснабжения: ЦРБ, котельной  техникума, жилого  сектора  и  социальной  сферы, котельной по  ул. Мясникова  50-52  жилого  фонда.

В 2010г. необходимо  выполнить  строительство  станции  водоочистки к  вышеуказанной  артезианской  скважине,  обслуживающей 600 человек.

1.3. Газификация населенных пунктов _Краснохолмского   района Тверской области.

Существуют  проблемы, негативно  влияющие  на  развитие экономики  района, сдерживающие  приток  инвестиций – отсутствие   развитой  инфраструктуры,  нет очистных  сооружений, водозабора. Одной  из  серьезнейших  проблем,  тормозящей  развитие  инфраструктуры  района  и  вложение  инвестиций,  остается  отсутствие  природного  газа.   До  настоящего  времени  жители  и  коммунально-бытовые  потребители  района   обеспечиваются  сжиженным  газом   через  групповые  емкостные  установки в г. Красный Холм  и в  баллонах ОАО «Тверьоблгаз». Поставка сжиженного  газа  для  бытовых  нужд  населения  является  дорогостоящей, доставляющей  многие  неудобства, создающей  аварийную  ситуацию  и  реальную  угрозу  жизни  людей  коммунальной  услугой.  Отопление  муниципального  фонда, промышленных предприятий, организаций  и  учреждений  социальной  сферы  осуществляется   от  локальных  котельных,  частных  домов -  от индивидуальных  котлов и  печей,  работающих  на  твердом  топливе. Объем  потребления  каменного  угля  по  району  составляет  более 10 тыс. тонн  и  большое  количество  дров.

Как следствие, сдерживание развития экономики, в первую очередь перерабатывающей промышленности, малого бизнеса, социальной сферы и ЖКХ.

Реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом стимулирует устойчивое развитие территории, способствует развитию АПК и повышает качество проживания в сельской местности.

2. Срок реализации программы.

Программа развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства МО «Краснохолмский   район» Тверской области предназначена для реализации в 2010-2012 гг.

3. Цели и задачи программы

Цель 1. Повышение качества жилищных условий проживания граждан

Цель 2. Повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг

Цель 3. Развитие газификации населенных пунктов

Задачи программы:

1.Создание эффективной системы управления жилищным фондом

2.Улучшение технического состояния объектов жилищного фонда.

3.Снижение темпов роста аварийного жилья.

4.Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса

5.Создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

6. Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) муниципального образования

4. Мероприятия реализации программы

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства

МО «Краснохолмский район» Тверской области на 2010 - 2012 годы  приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

- Плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы.

Плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

6.Механизм реализации Программы.

Настоящая Программа направлена на реализацию жилищной политики в отрасли, процессов реформирования и урегулирование вопросов технического состояния жилищного фонда, содержания, эксплуатации, развития, жилищно-коммунального хозяйства Краснохолмского   района Тверской области. Она реализуется на основе Федерального законодательства и нормативных актов региона и муниципального образования.

Основной исполнитель Программы, администрация Краснохолмского   района Тверской области, осуществляет:

- координацию действий органов местного самоуправления городского и сельских поселений Краснохолмского   района Тверской области в вопросах разработки нормативно-правовой базы для реализации жилищной политики и процессов реформирования в отрасли ЖКХ;

- сбор, обобщение, анализ данных от городского и сельских поселений района о состоянии объектов коммунального назначения;

- подготовку информации и предложений для органов власти Тверской области и федеральных органов исполнительной власти по структурным, экономическим преобразованиям в сфере ЖКХ;

- взаимодействие с исполнителями целевых Программ;

- проводит публичные слушания по тематике Программы;

-осуществляет публикацию в СМИ ежегодных отчетов о реализации Программы;

- представляют в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области о ходе реформы в ЖКХ (о выполнении данной Программы).

7.Мониторинг Программы.

В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой.

Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;

б) возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы;

фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам первого, второго кварталов осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администрацией Краснохолмского   района Тверской области в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области.

Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам третьего квартала осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 октября текущего финансового года администрацией Краснохолмского   района Тверской области в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы.

Квартальные отчеты о реализации Программы должны быть размещены в открытом доступе на официальном сайте администрации Краснохолмского   района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

15. Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) достижения запланированных результатов реализации Программы;

б) фактической эффективности реализации Программы;

в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по результатам выполнения Программы;

г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании представления не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, администрацией Краснохолмского   района Тверской области в департамент жилищно-коммунального хозяйства Тверской области годового отчета о реализации Программы, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту ее завершения.

Годовые отчеты о реализации Программ должны быть опубликованы в местных средствах массовой информации, размещены в открытом доступе на официальном сайте Краснохолмского   района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.Оценка рисков реализации Программы

На современном переходном этапе функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства его развитие невозможно без прогнозирования возможности невыполнения определенных мероприятий Программы. Это связано, прежде всего, с различного рода обстоятельствами (рисками), способными как изменить ход событий проводимых реформ, так и затормозить их реализацию.

На ход реализации программных мероприятий (создание ТСЖ, улучшение технического состояния жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, заключение договоров на управление и др.) в большей степени влияют внешние риски – такие как законодательные и финансовые. Недофинансирование выделенных бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы, может привести к невыполнению мероприятий и запланированных показателей.

Внесение изменений в действующие на данный момент федеральные нормативные правовые акты (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.), может отразиться на выполнении мероприятий Программы.

Внутренние риски также являются существенным фактором при выполнении программных и общепрограммных мероприятий, к ним относятся технологические риски, в связи с монополизмом в отрасли, информационные (неполнота или неточность информации о динамике изменения показателей), социальные и риски управления.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

- проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с  проведением реформ в отрасли;

- информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ;

- повышение квалификации сотрудников администрации района по таким направлениям:

правовые аспекты проведения реформ в отрасли;

особенности управления жилищным фондом;

Приложение 1

к Программе развития

системы жилищно-коммунального и газового хозяйства

МО Краснохолмский  район»  Тверской области

на 2010 – 2012годы»

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий.

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития

системы жилищно-коммунального и газового хозяйства

наименование отрасли социальной сферы)

МО «Краснохолмский  район» Тверской области

(наименование муниципального образования Тверской области)

на 2010 - 2012 годы

| № п/п | Ключевое действие по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Представление информации о мониторинге ситуации по выбору собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | Ежеквартально До 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом |
|  | Представление информации о разработке нормативно-правовых актов по предоставлению финансовой поддержки ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющим компаниям по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | Ежегодно до 1 февраля года следующего за отчетным |
|  | Представление информации о мониторинге объемов средств, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | Ежеквартально До 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом |
|  | Мониторинг ситуации по: - наличию многоквартирных домов и площадей, признанных аварийными, в том числе по физическому износу; - количеству семей и граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; - переселенным из аварийного жилья; - объемам средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилого фонда | Два раза каждый год: До 01.02 и до 20.07. |
|  | Утверждение комплексного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду | Ежегодно до 20.06. |
|  | Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе выполнения плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду | Ежегодно в период с 01.07 по 01.10 (два раза в месяц) |
|  | Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе осенне-зимнего периода в организациях ЖКХ | Ежегодно в период с 01.10 по 01.06 (Один раз в месяц) |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о ходе реализации комплексного плана подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к осенне-зимнему периоду | Ежегодно до 01.10. |
|  | Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы | 1 раз в год до 20.02 |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по проектированию и строительству объектов коммунального хозяйства в рамках областного фонда софинансирования расходов | 1 раз в год до 20.02 |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства (Строительство насосной станции над артскважиной по ул. Мясникова ,38 «а».) | 01.02.2010 |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства (Строительство насосной станции над артскважиной по ул. Мясникова ,38 «а».) | 01.03.2010 |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства (Строительство насосной станции над артскважиной по ул. Мясникова ,38 «а».) | 01.06.2010 |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства (Строительство насосной станции над артскважиной по ул. Мясникова ,38 «а».) | 11.06.2010 |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства (Строительство насосной станции над артскважиной по ул. Мясникова ,38 «а».) | 09.07.2010 |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства (Строительство насосной станции над артскважиной по ул. Мясникова ,38 «а».) | Сентябрь 2010г. |
|  | Разработка и утверждение программы газификации муниципального района | До 01.04.2010г. |
|  | Подготовка и направление документов с исходными данными для проектирования «Схемы газоснабжения г. Красный Холм» | До 10.07.2010 |
|  | Разработка технического задания на проектирование объекта «Схема газоснабжения г. Красный Холм» | 10.08.2010 |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение «Схемы газоснабжения г. Красный Холм» | До 15.08.2010 |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте «Схема газоснабжения г. Красный Холм» | До 01.09.2010 |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте «Схема газоснабжения г. Красный Холм» | До 01.12.2010 |
|  | Разработка технического задания на проектирование объекта «Газификация городского поселения г. Красный Холм» и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | До 01.04.2011 |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по объекту «Газификация городского поселения г. Красный Холм» в рамках областного фонда софинансирования расходов | До 20.02.2011 |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства «Газификация городского поселения г. Красный Холм» | 2 квартал 2011г. |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте «Газификация городского поселения г. Красный Холм» | 2 квартал 2011г. |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства «Газификация городского поселения г. Красный Холм» | 25.12.2011 |
|  | Размещение заказа на выполнение работ на объекте строительства «Газификация городского поселения г. Красный Холм» согласно проектной документации | 1 квартал 2012г. |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ на объекте строительства «Газификация городского поселения г. Красный Холм» согласно проектной документации | 1 квартал 2012г. |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ на объекте строительства первой очереди «газификация городского поселения г. Красный Холм | 25.12. 2012год |

Цели, задачи, плановые показатели эффективности, примерные мероприятия реализации и примерные действия по выполнению мероприятий программы развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»

| N п/п | Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Единица измерения | Периодичность сбора | Текущий год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель | Повышение качества жилищных условий проживания граждан | Администрация Краснохолмского района Первый заместитель Главы администрации района Паутов В.А. |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Создание эффективной системы управления жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 | Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих компаний, ТСЖ, ЖК, ЖСК и выбравших непосредственный способ управления | Городское поселение г. Красный Холм Глава администрации городского поселения г. Красный Холм Портнов С.В., главы сельских поселений | % | Один раз в квартал |  | 60 | 100 |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники жилых помещений выбрали способ управления - управляющей организацией, с долей участия, не превышающей 25%, находящейся в государственной (муниципальной) собственности |  | % |  | 4,30 | 6 | 10 |
|  | Доля многоквартирных домов, охваченных договорными отношениями, в зависимости от выбранного способа управления |  | % |  | 8,80 | 30 | 50 |
| Примерное мероприя- тие а) | Формирование эффективной системы управления многоквартирными домами |  |  |  | да | да | да |
| Примерные действия по выполнению мероприя- тия а) | Представление информации о мониторинге ситуации по выбору собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  |  | да | да | да |
|  | Разработка проекта типового договора управления многоквартирным домом |  |  |  | да | да | да |
|  | Разработка и утверждение порядка по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих компаний для управления многоквартирным домом, собственники помещений в которых не выбрали способ управления или не реализовали принятое решение |  |  |  | да | да | да |
|  | Разработка и утверждение муниципальной программы по благоустройству территории |  |  |  | да | да | да |
| Задача 2 | Улучшение технического состояния объектов жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2 | Доля отремонтированных многоквартирных домов в общем объеме многоквартирных домов, требующих капитального ремонта |  | % | Один раз в полугодие | 5,56 | 12 | 20 |
|  | Доля площади жилищного фонда в домах с износом более 31 процента, введенной в эксплуатацию после капитального ремонта |  | % | Один раз в полугодие | 8,11 | 16 | 20 |
| Примерное мероприятие а) | Координация проведения капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  | да | да | да |
| Примерные действия по выполнению мероприя- тия а) | Представление информации о разработке нормативно-правовых актов по предоставлению финансовой поддержки ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющим компаниям по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  | Один раз в год | да | да | да |
|  | Представление информации о мониторинге объемов средств, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  | Ежеквартально | да | да | да |
|  | Представление информации о проведении ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими компаниями ежегодной оценки технического состояния многоквартирных домов, находящихся в управлении, в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  | Один раз в год |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение муниципальной программы по подключению многоквартирных жилых домов к системам коммунальной инфраструктуры |  |  |  | нет | да | да |
| Задача 3 | Снижение темпов роста аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 3 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными |  | % | Один раз в полугодие | 0,29 | 0,18 | 0,10 |
|  | Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  | % |  | 0,83 | 0,60 | 0,37 |
| Примерное мероприя- тие а) | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийных домов |  |  | Один раз в год | да | да | да |
| Примерные действия по выполнению мероприя- тия а) | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по созданию Межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов аварийными и порядка работы данной Комиссии |  |  | Один раз в год | да | да | да |
|  | Мониторинг ситуации по: - наличию многоквартирных домов и площадей, признанных аварийными, в том числе по физическому износу; - количеству семей и граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; - переселенным из аварийного жилья; - объемам средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  | Один раз в год | да | да | да |
| Задача 4 | Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан и нормативное правовое обеспечение организации предоставления жилых помещений социального найма в случае передачи полномочий на уровень муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 4 | Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | ед. | Один раз в год | 55 | 50 | 40 |
|  | Количество граждан, имеющих право на получение жилого помещения социального найма |  | ед. | Один раз в год | 138 | 125 | 100 |
|  | Среднее время ожидания предоставления жилых помещений социального использования |  | дней | Один раз в год | 4380 | 4380 | 4380 |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия |  | ед. | Один раз в год | 8 | 9 | 10 |
| Примерное мероприя- тие а) | Постановка граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление им жилья |  |  | Один раз в год | да | да | да |
| Примерные действия по выполнению мероприя- тия а) | Заключение соглашения о передаче полномочий муниципальному району по обеспечению жильем категорий граждан и организации предоставления жилых помещений социального найма |  | % |  | нет | нет | нет |
|  | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по: - установлению учетной нормы для постановки граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и нормы предоставления; - установлению предельной величины среднедушевого дохода на территории муниципального образования для признания граждан малоимущими; - установлению предельной величины стоимости имущества на территории муниципального образования для признания граждан малоимущими; - установлению размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению; - установлению величины среднедушевого дохода, приходящуюся на гражданина-заявителя и каждого члена его семьи, и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи; - установлению расчетного показателя рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, соответствующей средним условиям муниципального образования в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами; - установлению средней расчетной рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующей средним условиям муниципального образования в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами; - установлению порядка организации проведения переоценки доходов и стоимости имущества граждан в сроки и с периодичностью, установленной законом Тверской области от 27.09.2005 N 112-ЗО "О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"; - установлению порядка проведения проверок достоверности представленных гражданами сведений, в том числе посредством письменных запросов в организации; - установлению порядка распространения информации о порядке признания граждан малоимущими, правилах оформления и проверки представляемых документов, а также об ответственности за представляемые сведения |  |  |  | Да Да Да Да Да да | да да да | да да да |
|  | Мониторинг по обеспечению граждан жилыми помещениями и нормативному правовому обеспечению в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |
| Цель | Повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1 | Наличие утвержденных комплексных программ развития коммунальной инфраструктуры |  | да/нет | Один раз в год | да | да | да |
| Примерное мероприя- тие а) | Организация устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  | да | да | да |
| Примерные действия по выполнению мероприя- тия а) | Утверждение комплексного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду |  |  | Второй квартал | да | да | да |
|  | Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе выполнения плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду |  |  | Третий квартал | да | да | да |
|  | Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе осенне-зимнего периода в организациях ЖКХ |  |  | Первый и четвертый кварталы | да | да | да |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о ходе реализации комплексного плана подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к осенне-зимнему периоду |  | Да/нет | Один раз в год | да |  |  |
|  | Согласование в установленном порядке инвестиционной программы организации коммунального комплекса для каждой организации, действующей на территории муниципального образования, и представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  | Да/нет | Один раз в год | нет | да | да |
|  | Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе исполнения производственной и инвестиционной программ одной из организаций коммунального комплекса |  |  | Ежегодно | да | да | да |
|  | Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы |  |  | Первый квартал | нет | да | да |
|  | Разработка технического задания на проектирование объектов коммунального хозяйства и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  | Второй квартал | да | да | да |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по проектированию и строительству объектов коммунального хозяйства в рамках областного фонда софинансирования расходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурса на заключение договора аренды земельного участка для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение муниципальной программы по развитию жилищно-коммунальных служб |  |  |  | да | да | да |
| Задача 2 | Создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |  | % | Один раз в квартал | 0 | 0 | 0 |
|  | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам |  | % | Один раз в год |  |  |  |
|  | Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса |  | % | Один раз в год | 0 | 0 | 0 |
| Примерное мероприятие а) | Создание условий для функционирования организаций жилищно-коммунального хозяйства в рыночных условиях в случае передачи полномочий на уровень муниципального района |  |  |  | нет | нет | нет |
| Примерные действия по выполнению мероприя- тия а) | Заключение соглашения о передаче полномочий муниципальному району по установлению нормативов, тарифов и надбавок организациям коммунального комплекса |  |  |  | нет | нет | нет |
|  | Разработка и принятие нормативного правового акта об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг |  |  |  | да |  |  |
|  | Разработка и принятие нормативного правового акта об установлении экономически обоснованных тарифов для организаций коммунального комплекса |  |  |  | да |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте муниципального образования информации о тарифах и надбавках, производственных программах и инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполненных программ |  |  |  | нет | да | да |
| Примерное мероприя- тие б) | Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Примерные действия по выполнению мероприя- тия б) | Разработка и утверждение программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  | да | да | да |
|  | Разработка и утверждение программ (подпрограмм) по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета |  |  |  | да | да | да |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о мониторинге ситуации по: - оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета; - установке приборов учета отпуска энергоресурсов организациями коммунального комплекса |  |  |  | да | да | да |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о проведении энергетического обследования объектов, подлежащих обязательному энергоаудиту |  |  |  | да | да | да |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  | да | да | да |
| Цель | Развитие газификации населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 | Доля газифицированных домовладений и квартир |  | % | Один раз в год | Нет | нет | 17 % |
|  | Количество построенных газораспределительных сетей в рамках адресной инвестиционной программы |  | км | Один раз в год | нет | нет | да |
| Примерное мероприя- тие а) | Организация строительства внутрипоселковых газовых сетей в рамках программы общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Межрегионгаз" |  | км | Один раз в квартал | нет | нет да |  |
| Примерные действия по выполнению мероприя- тия а) | Разработка и утверждение программы газификации муниципального района |  | шт | Первый квартал | да |  |  |
|  | Подготовка и направление документов для включения в программу ООО "Межрегионгаз" строительства межпоселковых газопроводов |  | шт | Четвертый квартал | да |  |  |
|  | Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ по проектированию и строительству разводящих газовых сетей в населенных пунктах, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы (в случае включения в программу ООО "Межрегионгаз") |  | ед. | Третий квартал | да |  |  |
|  | Обеспечение выполнения условий плана-графика синхронизации в части строительства разводящих газовых сетей и подготовки потребителей к приему природного газа |  | % | Один раз в квартал |  |  |  |
|  | Разработка технического задания на проектирование объекта строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  | шт |  | да |  |  |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по строительству разводящих газовых сетей в рамках областного фонда софинансирования расходов |  | да/нет | Четвертый квартал | да | да | да |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах |  |  |  | да | да | да |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах |  |  |  | да | да | да |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение заказа на выполнение работ на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |
| Примерное мероприя- тие б) | Организация проектирования и строительства газопроводов |  |  | Один раз в квартал |  |  |  |
| Примерные действия по выполнению мероприя- тия б) | Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ по строительству газовых сетей для газификации населенных пунктов, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы |  |  | Третий квартал |  |  |  |
|  | Разработка технического задания на проектирование объекта строительства разводящих газовых сетей для газификации населенных пунктов и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по строительству разводящих газовых сетей в рамках областного фонда софинансирования расходов |  |  | Четвертый квартал |  |  |  |
|  | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение заказа на выполнение работ на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов согласно проектной документации |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов согласно проектной документации |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов согласно проектной документации |  |  |  |  |  |  |