| СОГЛАСОВАНА Начальник ________________________________ (наименование исполнительного органа власти Тверской области) ________________/_______________/ «___» _____________ 20___ г. | УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Краснохолмского района от 20.04.2011 № 104 |
| --- | --- |
| Глава района ________________В.Ю. Журавлев «20» апреля 2011 г. |  |

Муниципальная программа

«Развитие индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»

на 2011 – 2015 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования  Тверской области «Краснохолмский район»

на 2011 – 2015 годы»

| Наименование программы | «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2011 – 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Краснохолмского района Тверской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Краснохолмского района Тверской области |
| Дата утверждения программы |  |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании Тверской области «Краснохолмский район» Задачи Программы: - активизация работы по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство; - обеспечение коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство; - повышение информированности населения по вопросам индивидуального жилищного строительства, информационное обеспечение реализации Программы; - предоставление мер поддержки индивидуальных застройщиков, в том числе со стороны муниципального образования (указать каких) |
| Исполнители Программы | Администрация Краснохолмского района |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - формирование земельных участков под точечную индивидуальную застройку: 2011 год – 10 участков/ 1,8 га; 2012 год - 1,5 га; 2013 год - 1,5 га; 2014 год - 1,7 га; 2015 год - 1,9 га; - формирование земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства: 2011 год - 3 участка/0,45 га; 2012 год - га; 2013 год - га; 2014 год - га; 2015 год - га; - предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам: а) под точечную индивидуальную застройку: 2011 год – 1,8 га / 10 участков 2012 год - 1,5 га/ 11 участков; 2013 год – 1,5 га 2014 год – 1,7 га 2015 год - 1,9 га б) под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства: 2011 год - ___-_ га/количество участков; 2012 год – 0,45 га/3 участка; 2013 год - __-__ га/количество участков; 2014 год - __-__ га/количество участков; 2015 год - ___-_ га/количество участков; в том числе - предоставление земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства, обеспеченных коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой: 2011 год - ___-_ га/количество участков; 2012 год - __-__ га/количество участков; 2013 год - __-__ га/количество участков; 2014 год - ___-_ га/количество участков; 2015 год - __-__ га/количество участков; - ввод жилья построенного индивидуальными застройщиками: 2011 год – 1000 кв. м/ 10 домов; 2012 год – 1000 кв. м/ 10 домов; 2013 год - 1000 кв. м/ 10 домов; 2014 год - 1100 кв. м/ 11 домов; 2015 год - 1200 кв. м/ 12 домов |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2011-2015 годы – 23 000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации и источникам финансирования: - 2011 год – 3500 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - ___-_ тыс. руб.; средства областного бюджета - __-__тыс. руб; средства инвесторов, застройщиков - 3500 тыс. руб.; иные источники финансирования (указать какие) - __-_тыс. руб.; - 2012 год -4500 тыс. руб., в том числе средства бюджета поселений - 500 тыс. руб.; средства областного бюджета - __-__тыс. руб; средства инвесторов, застройщиков - 4000 тыс. руб.; иные источники финансирования (указать какие) - __-_тыс. руб.; - 2013 год -4000 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - __-__ тыс. руб.; средства областного бюджета - __-__тыс. руб; средства инвесторов, застройщиков - 4000 тыс. руб.; иные источники финансирования (указать какие) - __-_тыс. руб.; - 2014 год - 5000 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - __-__ тыс. руб.; средства областного бюджета - __-__тыс. руб; средства инвесторов, застройщиков – 5000 тыс. руб.; иные источники финансирования (указать какие) - _-__тыс. руб.; - 2015 год - 6000 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - __-__ тыс. руб.; средства областного бюджета - ___-_тыс. руб; средства инвесторов, застройщиков - 6000 тыс. руб.; иные источники финансирования (указать какие) - _-__тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается: - формирование земельных участков под точечную индивидуальную застройку 1,8 га/10 участков; - формирование земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства 0,45га/3 участка; - предоставление земельных участков под точечную индивидуальную застройку 8,4 га/52 участка; - предоставление земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства 0,45 га/ 3 участков; в том числе: земельных участков, обеспеченных коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой ___-_ га/количество участков; - ввод жилья построенного индивидуальными застройщиками в 2015 году – 1200 кв. м/ 12 домов |
| Основные механизмы реализации Программы | Ответственным за реализацию Программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации Краснохолмского района. Реализация программы осуществляется в течение 2011- 2015 годов путем достижения предусмотренных Программой целей и задач, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы |
| Основные механизмы мониторинга реализации программы | В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Квартальные отчеты о реализации Программы в срок до 10 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, представляются в департамент строительного комплекса Тверской области. Ежегодный мониторинг Программы осуществляется на основании предоставления годового отчета до 15 января года, следующего за отчетным годом, администрацией муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» в департамент строительного комплекса Тверской области |

I.  Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Серьезным резервом для увеличения объемов жилищного строительства является малоэтажное домостроение, которое обладает рядом существенных преимуществ перед традиционным строительством многоэтажного жилья.

Данные социологических обследований показывают, что жилищная проблема стоит перед 60 % российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями. Из общего числа граждан, желающих улучшить жилищные условия, 58 % предпочитают жить в индивидуальном доме и только  38 % – в отдельной квартире.

Развитие малоэтажного жилищного строительства предусматривается путем стимулирования индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, на которых предусматривается строительство жилья экономического класса.

В последние годы малоэтажное жилищное строительство стало развиваться опережающими темпами. Основную роль здесь стали играть частные и индивидуальные застройщики. Доля малоэтажного жилья, построенного индивидуальными застройщиками, в 2009 году в Тверской области составила 60 %,  в  Краснохолмском районе составила  48 процентов, что на  12  процентов   ниже  среднего показателя по Тверской области.

На сегодняшний день одной из проблем по развитию индивидуального жилищного строительства является отсутствие градостроительных планов земельных участков под жилищное строительство.

Препятствует развитию индивидуального жилищного строительства и отсутствие территорий, обеспеченных коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, на которых предусмотрено индивидуальное жилищное строительство.

Низкий уровень доходов населения, в особенности в сельской местности, отрицательно сказывается на принятии решения об улучшении жилищных условий.

Кроме того, в большинстве случаев при строительстве индивидуального жилого дома гражданами используются традиционные затратные технологии строительства малоэтажных индивидуальных домов. Вместе с тем, современные технологии строительства позволяют при сохранении основных качеств малоэтажных индивидуальных строений (устойчивость, долговечность, комфортность, теплоустойчивость) существенно снижать их себестоимость.

Меры государственной поддержки на строительство внешних инженерных сетей предусматривается реализовать в рамках федеральных и региональных программ и мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, а также за счет средств местного бюджета  муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район».

Мероприятия, обозначенные Программой, входят в число основных направлений, предусмотренных приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», не могут быть решены в течение одного финансового года, носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения муниципального образования «Краснохолмский район».

II. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2011 - 2015 годы.

III. Основные цели  и задачи Программы

Цель Программы – создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании  Тверской области «Краснохолмский район»

Основными задачами Программы являются:

- активизация работы по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;

- обеспечение коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство;

- повышение информированности населения по вопросам индивидуального жилищного строительства, информационное обеспечение реализации Программы.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

- формирование земельных участков под точечную индивидуальную застройку 1,8 га/ 10 участков;

- формирование земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства  0,45га/3 участка;

- предоставление  земельных участков под точечную индивидуальную застройку  8,4 га/52 участка;

- предоставление  земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства  0,45 га/3 участка;

в том числе

земельных участков, обеспеченных коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой __-__ га/количество участков;

-  ввод жилья построенного индивидуальными застройщиками в 2015 году –  1200 кв. м/ 12 домов .

IV. Общий объем финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы составит 23000 тыс. рублей, в том числе:

- средства   бюджетов поселений – 500 тыс. рублей;

- средства областного бюджета Тверской области – ___-____тыс. рублей;

- средства населения, кредитные средства, другие источники финансирования –22500 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы по годам реализации:

2011 год - 3500  тыс. рублей средства населения;

2012 год -  4000  тыс. рублей средства населения, 500 тыс. руб.   бюджет поселений;

2013 год – 4000 тыс. рублей средства населения;

2014 год -  5000 тыс. рублей средства населения;

2015 год - 6000 тыс. рублей средства населения.

V. Механизм реализации Программы

По состоянию на 01.01.2011 в стадии освоения в целях индивидуального жилищного строительства находятся 7 земельных участков общей площадью 0,82 га. Их перечень представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Место расположения земельного участка, адрес | Площадь земельного участка, га | Планируемый выход жилья, число домов/ кв.м | Год планируемого ввода жилья | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплексное освоение территорий в целях индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Точечная индивидуальная застройка |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Бортница | 0,082 | 1/70 | 2012 |  |
| 2 | г. Красный Холм | 0,074 | 1/70 | 2015 |  |
| 3 | п. Неледино | 0,078 | 1/80 | 2015 |  |
| 4 | д. Мокрени | 0,15 | 1/80 | 2011 |  |
| 5 | с. Рачево | 0,15 | 1/60 | 2015 |  |
| 6 | д. Глунцово | 0,15 | 1/80 | 2014 |  |
| 7 | д.Овинищи | 0,15 | 1/80 | 2015 |  |

В рамках реализации Программы исполнитель программы  муниципальное образование Тверской области «Краснохолмский район» осуществляет:

- анализ имеющихся свободных земельных участков на предмет возможного использования их под жилищное строительство;

- разработку схем размещения площадок под индивидуальное жилищное строительство с определением очередности их освоения;

- формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, постановка на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- разработку проектной документации на создание  коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры к площадкам под индивидуальную жилищную застройку;

- разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- формирование пакета документов по земельным участкам, предназначенным под индивидуальное жилищное строительство;

-  проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;

- предоставление земельных участков по результатам проведения аукционов для индивидуального жилищного строительства;

- проведение совещаний, обучающих  семинаров по вопросам малоэтажного жилищного строительства, внедрения новых технологий домостроения;

- публикации в местных средствах массовой материалов о малоэтажном жилищном строительстве;

- разъяснение населению мер поддержки индивидуальных застройщиков, оказываемых в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ и мероприятий;

- предоставление иных мер поддержки индивидуальных застройщиков.

Перечень земельных участков, планируемых к выделению под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства в 2011 – 2015 годах

Таблица 2

| № п/п | Место- положение земельного участка, адрес | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Планируемый выход жилья, число домов/ кв. м | Обеспе-ченность инфра-структурой | Год вовлечения в оборот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Бортница | 0,10 | поселений | 1/70 | - |  |
| 2 | д. Путилово | 0,15 | поселений | 1/80 | - |  |
| 3 | д. Высокуша | 0,15 | поселений | 1/70 | - |  |
| 4 | д. Ргени | 0,44 | Поселений | 1/80 | - |  |
| 5 | д. Мокрени, д. 24 | 0,150 | Поселений | 1/70 | - |  |
| 6 | д. Мокрени, д. 22 | 0,150 | Поселений | 1/70 | - |  |
| 7 | г. Красный Холм, пер. Новобазарный, д. 2 | 0,150 | Поселений | 1/70 | - |  |
| 8 | г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 24 | 0,212 | Поселений | 1/70 | - |  |
| 9 | д. Мокрени, д. 26 | 0,15 | Поселений | 1/70 | - |  |
| 10 | г. Красный Холм, пер. Заводской, д. 9а | 0,150 | Поселений | 1/70 | - |  |
| 11 | г. Красный Холм, ул. Новобазарная, д. 19 | 0,10 | Поселений | 1/70 | - |  |
| 12 | д. Мокрени, д. 28 | 0,12 | Поселений | 1/80 | - |  |
| 13 | г. Красный Холм, ул. Лесная, д. 9 | 0,15 | поселений | 1/70 | - |  |
|  | итого | 2,32 |  | 1000 | - |  |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
| 14 | д. Мокрени | 2 уч/0,27 | поселений | 2/140 | - |  |
| 15 | д. Глунцово | 0,15 | поселений | 1/120 | - |  |
| 16 | г. Красный Холм | 8/1,2 | поселений | 8/740 | - |  |
|  | итого | 1,62 |  | 1000 |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 17 | Краснохолмский район | 1,5 | поселений | 1000 | - |  |
|  | 2014 год |  |  |  | - |  |
| 18 | Краснохолмский район | 1,7 | поселений | 1100 | - |  |
|  | 2015 год |  |  |  | - |  |
| 19 | Краснохолмский район | 1,9 | поселений | 1200 | - |  |

Реализация Программы осуществляется на  основе законодательства Российской Федерации, Тверской области и нормативных правовых актов муниципального образования.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории  Тверской области  «Краснохолмский район» на 2011 – 2015 годы» прилагается (приложение 1).

Муниципальным образованием  «Краснохолмский район» предусмотрены меры поддержки индивидуальных застройщиков как на этапе получения разрешительной документации на строительство, так и в ходе строительства жилого дома.

Меры поддержки индивидуальных застройщиков

Таблица 3

| № п/п | Наименование мер поддержки индивидуальных застройщиков | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Упрощение процедуры получения исходно-разрешительных документов на строительство | комитет по управлению имуществом Краснохолмского района; отдел архитектуры и градостроительства |  |
| 2 | Создание рынков строительных материалов для малоэтажного домостроения | Комитет по управлению имуществом района |  |
| 3 | Обеспечение реализации права граждан на заготовку древесины на строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации закона Тверской области от 18.09.2007 № 96-ЗО «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд и порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» | отдел архитектуры и градостроительства |  |
| 4 | Предоставление индивидуальным застройщикам проектов типовых домов (проектов повторного применения) | отдел архитектуры и градостроительства |  |
| 5 | Информирование индивидуальных застройщиков о современных технологиях малоэтажного домостроения, энергоэффективных и экологичных материалах и конструкциях, используемых для малоэтажного жилищного строительства | отдел архитектуры и градостроительства; отдел строительства |  |
| 6 | Обеспечение доступа индивидуальных застройщиков к информации о подрядных строительных организациях, осуществляющих строительство малоэтажных жилых домов, проектных и архитектурных организациях, занимающихся проектированием и разработкой архитектурных решений индивидуальных жилых домов | отдел архитектуры и градостроительства; отдел строительства |  |
| 7 | Оказание содействия индивидуальным застройщикам в ходе строительства индивидуального жилого дома в рамках: - подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»; - долгосрочной целевой программы Тверской области «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области в 2009 – 2013 годах» | отдел культуры, спорта и по делам молодежи; отдел архитектуры и градостроительства; отдел строительства; Сбербанк; Россельхозбанк |  |
| 8 | Оказание содействия индивидуальным застройщикам в ходе строительства индивидуального жилого дома в рамках муниципальных программ и мероприятий . Предоставление проектов (для повторного использования). Подготовка пакета документов для заготовки льготного леса на строительство, информация о подрядных организациях, занимающихся строительством малоэтажных жилых домов, о проектных организациях, занимающихся проектированием индивидуальных жилых домов. Консультации по вопросу приобретения стройматериалов, механизмов используемых на строительстве. | отдел архитектуры и градостроительства |  |

VI. Оценка механизмов мониторинга реализации Программы

Реализация Программы осуществляется муниципальным образованием Тверской области «Краснохолмский район» в течение периода, на который она разработана, путем реализации предусмотренных в Программе задач, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности реализации Программы.

В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы.

Квартальный мониторинг  реализации Программы осуществляется на основании предоставления отчетов до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администрацией Краснохолмского района Тверской области в департамент строительного комплекса Тверской области.

Квартальные отчеты о реализации Программы должны быть размещены на  официальном сайте администрации Краснохолмского района  Тверской области.

Ежегодный мониторинг Программы осуществляется на основании предоставления годового отчета  до 15 января года, следующего за отчетным годом, администрацией Краснохолмского района Тверской области в департамент строительного комплекса Тверской области.

Отчеты о ходе реализации Программы должны быть представлены с пояснительной запиской, содержащей информацию о  фактическом  выполнении  мероприятий Программы,  анализ причин отклонения от планируемых показателей, детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей Программы.

Годовые отчеты о реализации Программы должны быть размещены на  официальном сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- кризисные явления в экономике и банковской сфере, рост процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам, снижение доступности ипотечного жилищного кредитования;

- образование дефицита строительных материалов ввиду активизации жилищного строительства.

Указанные факторы являются объективными и могут существенно повлиять на достижение результатов Программы.

Внутренние риски реализации Программы:

- реформирование структуры органов исполнительной власти Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области;

- снижение доходной части местного бюджета муниципального образования   Тверской области «Краснохолмский район»;

- недостаточная квалификация исполнителей программных мероприятий.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:

- осуществление внедрения передовых технологий анализа и прогнозирования, в том числе жилищной сфере;

- создание целевой опережающей системы переподготовки, повышения квалификации и профессиональной аттестации муниципальных служащих.

Приложение 1

к  муниципальной программе

«Развитие индивидуального жилищного

строительства на территории

муниципального образования

Тверской области «Краснохолмский район»

на 2011 – 2015 годы»

Мероприятия

муниципальной программы «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования  Тверской области «Краснохолмский район» на 2011 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Показатели физического объема |  |  |  |  |  | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Активизация работы по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа имеющихся свободных земельных участков на предмет возможного использования их под точечную индивидуальную застройку | 2011-2015 | собственные средства застройщика | 9,04 | 2,32 | 1,62 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | Выделение 52 свободных земельных участков |
| 2 | Проведение анализа имеющихся свободных земельных участков на предмет возможного использования их под жилищное комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 выделено в 2010 году на межевание участков |
| 3 | Разработка схем размещения площадок под точечную индивидуальную застройку с определением очередности их освоения | 2011-2015 | собственные средства застройщика | 9,04 | 2,32 | 1,62 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | Подготовлено 52 схемы |
| 4 | Формирование земельных участков под точечную индивидуальную застройку, постановка на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения | 2011-2015 | Собственные средства застройщика | 9,04 | 2,32 | 1,62 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | формирование 52 земельных участков |
| 5 | Формирование земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства, постановка на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 выделено в 2010 году на межевание участков |
| 6 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 2012 | софинансирование | 10 поселений |  | П33 |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  | Разработка правил землепользования и застройки |
| Обеспечение коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Формирование пакета документов на аукцион по земельным участкам, предназначенным под точечную индивидуальную застройку | 2011-2015 | Собственные средства застройщиков | 9,04 | 232 | 1,62 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | формирование 52 пакетов на земельные участки |
| 8 | Формирование пакета документов по земельным участкам, предназначенным под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 выделено в 2010 году на межевание участков |
| 9 | Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, предназначенных под точечную индивидуальную застройку | 2011-2015 | Собственные средства застройщика | 9,04 | 2,32 | 1,62 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | Проведение 52 аукционов |
| 10 | Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, предназначенных под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 выделено в 2010 году на межевание участков |
| 11 | Предоставление земельных участков по результатам проведения аукционов под точечную индивидуальную застройку | 2011-2015 | Собственные средства застройщиков | 9,04 | 2,32 | 1,62 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | Предоставление 52 участков |
| 12 | Предоставление земельных участков по результатам проведения аукционов под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 выделено в 2010 году на межевание участков |
| Повышение информированности населения по вопросам индивидуального жилищного строительства, информационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение совещаний, обучающих семинаров по вопросам малоэтажного жилищного строительства, внедрения новых технологий домостроения | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение не реже 1 совещания в полугодие |
| 14 | Публикации в местных средствах массовой материалов о малоэтажном жилищном строительстве | 2011-2015 | Местный бюджет | 9,49 | 2,32 | 2,07 | 1,62 | 1,7 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | публикование объявлений на 55 участков в газете «Сельская новь» |
| 15 | Разъяснение населению мер поддержки индивидуальных застройщиков, оказываемых в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ и мероприятий | 2011-2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Разъяснительная работа проводится индивидуально по мере поступления заявлений |